焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建EPC采购项目

招 标 文 件

采购编号：博政采购〔2024〕88-1号

招 标 人：博爱县清华水务有限公司

招标代理：焦作诚鑫工程管理有限公司

二○二四年七月

目录

第一章 招标公告	4

第二章 投标人须知	9

投标人须知前附表	9

1.总则	22

1.1 项目概况	22

1.2 资金来源和落实情况	22

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和质量保修期	22

1.4 投标人资格要求	22

1.5 费用承担	23

1.6 保密	23

1.7 语言文字	23

1.8 计量单位	23

1.9 踏勘现场	23

1.10 投标预备会	23

1.11 分包	24

1.12 偏离	24

2．招标文件	24

2.1 招标文件的组成	24

2.2 招标文件的澄清	24

2.3 招标文件的修改	24

3．投标文件	25

3.1 投标文件的组成	25

3.2 投标报价	25

3.3 投标有效期	25

3.4 投标保证金	25

3.5 资格审查资料	26

3.6 备选投标方案	26

3.7 投标文件的编制	26

4．投标	27

4.1 投标文件的密封和标记	27

4.2 投标文件的递交	27

4.3 投标文件的修改与撤回	27

5．开标	27

5.1 开标时间和地点	27

5.2 开标程序	27

6．评标	28

6.1 评标委员会	28

6.2 评标原则	28

6.3 评标	28

7．合同授予	28

7.1 定标方式	28

7.2 中标通知	29

7.3 履约（支付）担保	29

7.4 签订合同	29

8．重新招标和不再招标	29

8.1 重新招标	29

8.2 不再招标	29

9．纪律和监督	29

9.1 对招标人的纪律要求	29

9.2 对投标人的纪律要求	29

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	30

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	30

9.5 投诉	30

10．需要补充的其他内容	30

第三章 评标办法（综合评分法）	33

评标办法前附表	33

1.评标方法	36

2.评审标准	36

3.评标程序	36

第四章 合同条款及格式	39

第一部分 合同协议书	40

一、工程概况	40

二、合同工期	40

三、质量标准	41

四、签约合同价与合同价格形式	41

五、工程总承包项目经理	42

六、合同文件构成	42

七、承诺	42

八、订立时间	42

九、订立地点	42

十、合同生效	42

十一、合同份数	43

第二部分 通用合同条款	44

第三部分 专用合同条款	45

第1条 一般约定	45

第2条 发包人	47

第3条 发包人的管理	48

第4条 承包人	49

第5条 设计	51

第6条 材料、工程设备	52

第7条 施工	53

第8条 工期和进度	55

第9条 竣工试验	56

第10条 验收和工程接收	56

第11条 缺陷责任与保修	57

第12条 竣工后试验	58

第13条 变更与调整	58

第14条 合同价格与支付	59

第15条 违约	63

第16条 合同解除	63

第17条 不可抗力	63

第18条 保险	64

第20条 争议解决	64

专用合同条件附件	66

附件1 《发包人要求》	67

附件2 发包人供应材料设备一览表	70

附件3 工程质量保修书	71

附件4 主要建设工程文件目录	73

附件5 承包人主要管理人员表	74

附件6 价格指数权重表	75

第五章 技术标准和要求	76

第六章 投标文件格式	77

一、投标函及投标函附录	79

二、法定代表人身份证明	81

三、授权委托书	82

四、联合体协议书（如有）	83

五、投标保证金	85

六、技术部分	86

七、项目管理机构	92

（一）项目管理机构组成表	92

（二）主要人员简历表	93

八、资格审查资料	94

（一）投标人基本情况表	94

（二）近年财务状况	95

（三）近年完成的类似项目情况表	96

（四）新承接的项目情况表（如有）	97

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	98

（六）反商业贿赂承诺书	99

（七）投标活动承诺书	100

（八）项目经理无在建工程承诺书	101

九、其他材料	102

# 第一章 招标公告

焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建EPC采购项目

招标公告

采购编号：一标段：博政采购〔2024〕88-1号、  二标段：博政采购〔2024〕88-2号

1.招标条件

本招标项目焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建EPC采购项目已由博爱县发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以博发改〔2023〕50号文批准建设，项目代码2304-410822-04-01-545674建设资金来自财政资金+自筹（资金来源），招标人为博爱县清华水务有限公司，招标代理机构为焦作诚鑫工程管理有限公司，项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 项目名称：焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建EPC采购项目

2.2 项目概况及建设内容：项目实施范围包括博爱县清化镇街道办事处、鸿昌街道办事处两个办事处及月山镇、许良镇、柏山镇、磨头镇、孝敬镇、金城乡6个乡镇。项目施工内容包括铺设Φ160--Φ25mm供水支管网2084公里及管网土方开挖、阀门井砌筑、硬化路面（柏油或水泥混凝土地面）破除恢复等。本项目设计处理规模为博爱县清化镇街道办事处、鸿昌街道办事处两个办事处及月山镇、许良镇、柏山镇、磨头镇、孝敬镇、金城乡6个乡镇。项目施工内容包括铺设Φ160--Φ25mm供水支管网2084公里及管网土方开挖、阀门井砌筑、硬化路面（柏油或水泥混凝土地面）破除恢复等。

## 2.3资金来源：财政资金+自筹；

2.4 项目概算总投资：一标段：30849.24万元，二标段约318.34万元。

2.5 建设地点：博爱县

2.6 标段划分：本项目共设两个标段，一标段：施工；二标段：监理；

2.7 招标范围：

一标段招标范围主要包括：设计施工总承包包含与本项目有关的招标文件及答疑纪要等确定的全部内容，包括项目的初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计、图纸审查、预算控制价和工程量清单编制、工程施工费用，

二标段监理范围：施工准备、施工全过程及竣工验收、缺陷责任期等全过程的监理。

2.8计划工期：

一标段计划工期：建设工期为24个月。

二标段工期控制目标：施工及缺陷责任期阶段。

2.9 质量标准：

一标段：设计达到国家现行设计规范要求，施工质量符合国家相关标准：合格。

二标段：符合国家相关标准：合格

2.10质量保修期：自工程竣工验收合格之日起一年。

3.投标人资格要求

第一标段：施工

3.1投标企业须具备独立法人资格和有效的三证合一的营业执照；

3.2施工单位具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.3设计单位具备建设行政主管部门核发的市政行业（给水工程）乙级及以上设计资质；

3.4投标人拟派设计负责人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具有市政公用工程相关专业副高级及以上职称；

3.5施工项目经理（兼总负责人）须具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册贰级（市政公用工程专业）及以上建造师执业资格（不含临时），具备中级及以上专业技术职称，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建工程承诺）；

3.6施工技术负责人具备中级及以上专业技术职称；

3.7本项目设计负责人、施工项目经理、施工技术负责人须为本单位正式员工（须提供社保证明）。

3.8财务要求：

投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2021、2022、2023年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，若企业成立年份不足三年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

3.9信誉要求：

（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录为失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录的，在开标、评标阶段及中标候选人公示阶段若发现投标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息），若为联合体投标，联合体各方均须提供】

3.10本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

（1）以联合体参加的，联合体成员不超过2家（含联合体牵头人），应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任，联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝，

（2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级；

（3）联合体的牵头单位必须为工程施工单位。本次招标如无特别说明，投标人均指独立投标人或联合体各成员单位。通过资格评审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

（4）本次招标如无特别说明，投标人均指独立投标人或联合体各成员单位。

第二标段：监理

3.1、投标人应在中华人民共和国境内注册且具有独立法人资格；在人员、设备、资金等方面应具相应的能力；

3.2投标人须具备国家建设行政主管部门颁发的具备市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的监理能力；

3.3拟任总监理工程师须具备市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格且必须为本单位正式员工（须提供社保证明）。并且在项目在建期间不允许有其他在建项目（提供无在建监理工程项目承诺）。

3.4财务要求：财务要求：投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2021、2022、2023年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，若企业成立年份不足三年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告。

3.5信誉要求：

（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录为失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录的，在开标、评标阶段及中标候选人公示阶段若发现投标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格。

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息）】

## 3.6本项目不接受联合体投标；

4.招标文件的获取

4.1.招标文件获取方式：网上获取，凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心官网进行网上下载招标文件。

4.2.招标文件获取时间：2024年8月12日至2024年8月16日（北京时间）。

5.资格审查方法

本次招标采用资格后审。

6.投标文件的递交

6.1电子投标文件上传截止时间：2024年9月5日09时00分（北京时间）

6.2提交方式：网上提交。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。

7.开标时间及地点

7.1开标时间为 2024年9月5日09 时00分

7.2现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室。

7.3中标结果请登录招标公告发布媒介查看中标结果公示栏，中标结果不再另行通知。

- 特别提醒：

本项目采用不见面开标方式（不见面开标大厅网址：http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）和全程电子化评标的方式进行，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。具体要求详见招标文件。

平台统一技术服务电话：400-998-0000；            服务QQ：4008503300；

清单造价技术问题请联系：刘工：13721426615；

服务时间：周一至周日8：00-17：30。

9.发布公告的媒介

本次招标公告在中国招标投标公共服务平台、焦作市公共资源交易中心网、博爱县人民政府网、博爱县公共资源交易中心网站上发布。招标人及招标代理机构对任何转载信息不承担责任。

10.联系方式

招标人：博爱县清华水务有限公司

地 址：焦作市博爱县团结路230号

联系人：郭先生

联系方式：0391-8662006

招标代理机构：焦作诚鑫工程管理有限公司

地 址：焦作市山阳区人民路东段金山东方花园门面房3890号

联系人： 魏女士

联系方式：0391-3598146

11.行政监督部门联系方式

## 博爱县住房和城乡建设局    电话：0391-8682396

招标人：博爱县清华水务有限公司

招标代理机构：焦作诚鑫工程管理有限公司

日期：2024年8月9日

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：博爱县清华水务有限公司 地 址：焦作市博爱县团结路230号 联系人：郭先生 联系方式：0391-8662006 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：焦作诚鑫工程管理有限公司 地 址：焦作市山阳区人民路东段金山东方花园门面房3890号 联系人： 魏女士 联系方式：0391-3598146 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改项目EPC采购项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 博爱县 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政+自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 一标段招标范围主要包括：设计施工总承包包含与本项目有关的招标文件及答疑纪要等确定的全部内容，包括项目的初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计、图纸审查、预算控制价和工程量清单编制、工程施工费用， |
| 1.3.2 | 计划工期 | 一标段：建设工期为24个月。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计达到国家现行设计规范要求，施工质量符合国家相关标准：合格 |
| 1.3.4 | 质量保修期 | 自工程竣工验收合格之日起一年 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和 能力 | 第一标段：施工 3.1投标企业须具备独立法人资格和有效的三证合一的营业执照； 3.2施工单位具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效期内的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3.3设计单位具备建设行政主管部门核发的市政行业（给水工程）乙级及以上设计资质； 3.4投标人拟派设计负责人须具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师（给水排水）执业资格或具有市政公用工程相关专业副高级及以上职称； 3.5施工项目经理（兼总负责人）须具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册贰级（市政公用工程专业）及以上建造师执业资格（不含临时），具备中级及以上专业技术职称，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书B证，且未担任其他在建工程项目的项目经理（提供无在建工程承诺）； 3.6施工技术负责人具备中级及以上专业技术职称； 3.7本项目设计负责人、施工项目经理、施工技术负责人须为本单位正式员工（须提供社保证明）。 3.8财务要求： 投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2021、2022、2023年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，若企业成立年份不足三年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告。（若为联合体投标，联合体各方均须提供） 3.9信誉要求： （执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录为失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录的，在开标、评标阶段及中标候选人公示阶段若发现投标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格。 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息），若为联合体投标，联合体各方均须提供】 3.10本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求： （1）以联合体参加的，联合体成员不超过2家（含联合体牵头人），应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任，联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝， （2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级； （3）联合体的牵头单位必须为工程施工单位。本次招标如无特别说明，投标人均指独立投标人或联合体各成员单位。通过资格评审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。 （4）本次招标如无特别说明，投标人均指独立投标人或联合体各成员单位。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ¨不接受 þ接受，联合体投标的，应满足下列要求： （1）以联合体参加的，联合体成员不超过2家（含联合体牵头人），应提交联合体协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任，联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则其投标和与此相关的联合体投标将被拒绝， （2）联合体中有同类资质的联合体成员按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的联合体成员确定资质等级； （3）联合体的牵头单位必须为工程施工单位。本次招标如无特别说明，投标人均指独立投标人或联合体各成员单位。通过资格评审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。 （4）本次招标如无特别说明，投标人均指独立投标人或联合体各成员单位。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织，自行踏勘 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的 截止时间 | 时间：递交投标文件截止之日10日前 形式：登录交易平台提出 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的 时间 | 时间：递交投标文件截止之日15日前 形式：交易平台书面澄清 |
| 1.11 | 分包 | þ不允许 ¨允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许下列重大偏离： 1、投标人投标报价超过招标文件规定的； 2、未能通过投标人须知前附表1.4.1款资格审查的按无效标处理； 3、投标人存在有第二章投标须知正文中第1.4.3项情形之一的取消其投标资格； 4、投标文件没有按投标人须知前附表3.7.3项要求签字或盖章的按无效标处理； 5、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限（按投标人须知前附表1.3.2工期要求）的按无效标处理； 6、投标文件附有招标人不能接受的条件的按无效标处理； 7、以他人名义投标或采取不正当手段谋取中标的按无效标处理； 8、不符合招标文件中规定的其他实质性要求的按无效标处理。 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 招标人在招标期间发出的招标文件补充文件、澄清、修改、答疑和其他有效正式函件，招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件的内容均以网站发布的内容为准。招标文件的澄清、修改、答疑或补充文件在解释顺序方面优于该类文件之前的文件。当招标文件及其澄清、修改、答疑或补充文件对同一内容表述不一致时，以最后发出的网站内容为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间10天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024年9月5日09时00分（北京时间） |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在“焦作市公共资源电子招投标交易平台”发布，投标人自行下载，无需确认。招标文件澄清一经发出即视为投标人已确认收到，投标人应注意在投标截止时间前，每日浏览发布招标公告的平台主体系统内发布的澄清通知并自行下载，因投标人原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何风险或后果，概由投标人自己承担。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 在“焦作市公共资源电子招投标交易平台”发布，投标人自行下载，无需确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标文件中除有“投标人须知”正文3.1.1款中包括的内容外，还应有以下内容： 1、有节能施工方法和保证质量的措施。 2、有扬尘、噪声污染等防治内容和责任承诺。 3、按照已审查合格的施工图设计文件要求进行施工的承诺。 4、有施工中一律禁止使用实心粘土砖，商品混凝土按有关规定执行的承诺。 5、承诺按《焦作市建设工程创建文明工地活动实施方案》（焦建[2004]193号）要求做好文明施工、争创文明工地的措施。 6、不拖欠农民工工资承诺，施工企业在竞标时必须承诺中标后能够按要求，及时、足额提交农民工工资保障金 6、投标文件中须附有投标人须知前附表1.4.1款和第三章评标办法中所需证件的扫描件。 7、投标企业应做出以下承诺： 7.1承诺本公司派驻工地项目部管理人员全部为本公司正式职工。 7.2承诺不挂靠资质承包工程、不围标串标承接工程，一旦发生，招标人可以中止中标资格的承诺； 7.3施工现场严格落实“六个百分百”、“两个禁止”出具承诺书： （1）施工过程中必须做到六个100%，即施工工地周边100%围挡、土方和散碎物料100%覆盖、出场车辆100%冲洗干净、主要场区及道路100%硬化、渣土等车辆100%密闭运输、拆除工程和土方工程 100%湿法作业； （2）施工现场必须做到两个禁止，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。7.4遵守国家有关环保法律、法规与政策承诺书。 7.5承诺中标后施工期间与周边环境的协调由投标人自行解决，如有必要，招标人提供协助。 |
| 3.2.1 | 投标报价说明 | 施工总承包费用=（财政评审的施工图预算金额-不可竞争费）×综合投标费率+不可竞争费（不可竞争费=安全文明施工费+规费+税金）。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： □不要求 ☑ 要求 投标保证金的形式： 第一类：☑银行转账 第二类：☑银行保函 ☑担保机构担保 ☑保证保险 第三类：☑电子保函 注：为减轻投标人负担，鼓励优先使用电子保函形式。 投标保证金的金额：人民币500000.00元 递交要求： （1）如采用第一类形式： ①投标保证金的到账截止时间：2024年9月4日17时。 ②投标保证金应当从投标人基本账户转出，转出保证金的账户与投标人投标文件提供的基本账户不一致的，视为未按招标文件规定要求递交投标保证金。 ③转入的开户银行及账号： 收款人名称: 博爱县公共资源交易中心。 开户行1：中国邮政储蓄银行股份有限公司博爱县清化镇支行 银行账号：100549513510010002 开户行2：中国银行股份有限公司博爱支行 银行帐号：262419116795 ④保证金退还方式： 1.对未中标人保证金的退还：在中标结果公示期满后，一个工作日内原路退还未中标人的投标保证金。 对中标人保证金的退还：中标人签订合同并上传焦作市公共资源交易中心系统后，一个工作日内原路退还中标人的投标保证金。 2.投标人退还保证金咨询电话0391-8623196。 （2）如采用第二类形式： ①采用保函形式提交保证金的须将扫描件做入投标文件，作为其投标文件的组成部分。 ②如中标单位保证金以保函形式提交的，须在领取中标通知书时，将保函证明材料交于招标人或代理机构，且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按规定提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人应当报监管部门依法处理。 （3）如采用第三类形式： 投标人自行登录博爱县公共资源交易中心网站（http://www.baxggzyjyzx.cn/），参照《博爱县公共资源交易中心关于推行电子投标保函的通知》，下载《电子保函申请操作手册》操作。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况说明 | 投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供近三年（2021、2022、2023）年度经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；成立年份不足一年的企业须提供银行出具的资信证明。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2021年1月1日以来 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2021年1月1日以来 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件 （1）所有要求投标人电子签章处或投标人盖章处都应用投标人的CA印章进行签章。 （2）要求法定代表人签字或盖章的，法定代表人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖法定代表人CA印章。 （3）要求委托代理人签字或盖章的，委托代理人在签字或盖章的地方上传手写签名的扫描件或加盖委托代理人CA印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。 |
| 3.7.5 | 投标文件的递交 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等，投标人应及时完善诚信库信息。 （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 （.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 C、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时， 请在工作时间与博爱县公共资源交易中心联系，联系电话：0391-8623196。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等，投标人应及时完善诚信库信息。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后 30 分钟内。 现场开标地点：博爱县公共资源交易中心第 一开标室。 |
| 5.2 | 开标程序 | 实行网上开标。 （l）登录焦作市公共资源交易中心电子交易平台； （2）公布投标人； （3）在监督人监督下进行投标文件现场解密。 （4）电子投标文件必须凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在 30 分钟内完成解密。因加密电子投标文件未能成功上传或误传等自身原因而导致的解密失败,投标将被拒绝。 本工程采用电子开标，解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建，由7人组成； 其中招标人代表 2 人 经济、技术类评标专家5人。 评标专家确定方式： ☑开标前从相关专家库中随机抽取 □其他： |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人：1-3名 依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约（支付）保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.3 | 履约（支付）担保 | 是否要求中标人提供履约（支付）保证金： þ要求提供 履约（支付）担保的形式：现金转账或履约保函，其中，采用现金方式缴纳的，必须从中标单位基本账户转出。采用履约保函方式时，须采用无条件履约担保保函，由银行、金融机构、保险公司出具。，履约保函的有效期应当自本合同生效之日起至颁发工程竣工验收证书之日止，且履约保函中应当注明“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。承包人应保证履约保函在发包人颁发工程竣工验收证书前一直有效。 履约（支付）保证金的金额：中标金额的5%，向下取整至拾万位。 缴纳时间：现金方式自中标通知书发出后、合同签订前递交至招标人指定账户；履约保函自中标通知书发出后、合同签订前递交至招标人。 履约（支付）保证金的退还： 本项目全部完工并通过验收合格后，自承包人提交履约保函退还申请之日起30日内审批完成。 ¨不要求 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标控制价 | 本次工程总承包采用费率报价模式，招标控制价综合费率为100%；招标控制价包含初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计、图纸审查、预算控制价和工程量清单编制、工程施工费用等一切费用，从项目初设到工程竣工验收交付使用等全部工程内容（含工程所需报告）。当投标人的投标费率超过招标控制价费率的，招标人不予接受； 注：以财政评审的施工图预算为基准，最终以财政评审金额×综合投标费率进行结算。包含初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计、图纸审查、预算控制价和工程量清单编制、工程施工费用等一切费用，从项目初设到工程竣工验收交付使用等全部工程内容（含工程所需报告）。施工总承包费用=（财政评审的施工图预算金额-不可竞争费）×综合投标费率+不可竞争费（不可竞争费=安全文明施工费+规费+税金）。 投标企业中标后应及时到有关部门办理中标后的相关备案手续。 |
| 10.2 | 质疑或投诉 | 投标人（供应商）向招标人（采购人）、招标代理机构（采购代理机构）提出质疑（异议）的方式为线上提起，并在规定时间内对投标人（供应商）的质疑函（异议书）进行回复。 |
| 10.3 | 由EPC设计单位提供的设计资料，但在实际施工过程中因资料的缺失或设计的缺陷而引起的工作量增加，此风险由EPC设计单位承担。 |  |
| 10.4 | 招标代理服务费：本招标项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性支付，服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协[2023]002号）文规定执行。此费用由投标人在投标报价中综合考虑。 |  |
| 10.5 | 1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在焦作市公共资源交易系统平台上提出。 2、投标人在投标截止时间前应随时关注焦作市公共资源交易系统电子平台发出的有关本工程的答疑、修改等相关内容。 3、投标人应独立制作、修改和上传投标文件。评标过程中，如有投标人存在“投标文件制作 机器码一致”，则视其投标无效（即废标），并承担因“投标文件制作机器码一致”所造成的 不良后果 |  |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
|  | 如中标单位保证金以保函形式提交的，须在领取中标通知书时，将保函原件交于招标人或代理机构。 |  |
|  | 中标公示在发布招标公告的媒体上发布， 公示期为 3 日 |  |
| 10.7 | 中小企业划分标准（所属行业）：建筑业 |  |
|  | 本项目落实政府采购政策： A.根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号规定： 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评分法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分，本项目为适用招标投标法的政府采购工程建设项目，执行增加其价格得分的5%作为其价格分； 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定， 小微企业需提供中小企业声明函。如是联合体投标联合体双方均需提供，否则不享受小型或微型企业政策。详见附件 计算公式如下： （1）小微企业扶持政策得分=采用原报价评审得分×5% （2）小微企业投标报价得分=采用原报价评审得分×（1+5%） B.根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 C.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 D.根据《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E.根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119 号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。 本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产 品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248 号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。 F.根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 G.根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 H.根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必 须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 I.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |  |

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目工程总承包进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求和质量保修期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目质量保修期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件。

（1）营业执照：见投标人须知前附表；

（2）资质条件：见投标人须知前附表；

（3）项目经理及设计负责人：见投标人须知前附表；

（4）施工技术负责人：见投标人须知前附表。

（5）财务要求：见投标人须知前附表；

（6）信誉要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9 .3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

本项目是否允许分包及允许分包的具体要求：见投标人须知前附表。

招标人允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件（具体以合同签订时为准）。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)技术标准和要求；

(6)投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在发布招标公告的网站发布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人，确认已收到该澄清。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内通知招标人，自招标文件修改在相关网站发布起，即默认为投标人收到。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）联合体协议书（如有）

（5）投标保证金

（6）技术部分

（7）项目管理机构

（8）资格审查资料

（9）其他材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.2 本项目投标价格应包含招标文件中列明的项目设计、设备采购、施工总承包费用等，除非有特别声明，未列明的将视为包含在投标价格中。

3.2.3投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1  投标保证金相关要求详见“投标人须知前附表3.4.1投标保证金”

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3对未中标人保证金的退还：在中标结果公示期满后，一个工作日内原路退还未中标人的投标保证金。对中标人保证金的退还：中标人签订合同并上传焦作市公共资源交易中心系统后，一个工作日内原路退还中标人的投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约（支付）担保。

（3）提供虚假资料或存在违法违规行为的。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证（若为联合体投标，仅施工企业提供）等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（若为联合体投标，联合体任意一方提供）

3.5.4 “新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（若为联合体投标，联合体任意一方提供）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关计划工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件上传的电子版，除投标人须知前附表另有规定外，电子投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件；签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数：投标文件份数要求详见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件的递交：投标文件的递交相关要求详见投标人须知前附表。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1上传的电子版投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2上传的电子版投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖电子签章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、递交，并标明“修改”字样。

### 5．开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

#### 5.2 开标程序

实行网上开标。

1、网上解密响应文件。

申请人代表不到开标现场，应在申请文件上传截止时间前使用CA密钥对其电子申请文件完成远程解密，否则，申请人自行承担其申请文件不能开标的责任。（系统解密时长默认为30分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

2、因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。部分投标人的投标文件未解密的，其他投标人的投标文件的开标会议可以继续进行。一个标段解密的投标文件不足三家时该标段不再继续进行。

3、开标会议结束，各投标人可在开标会议过程中至开标会议结束后5分钟之内对开标会议开标过程涉及内容提出质疑，否则视为对开标过程涉及内容会议无异议。

提示：各投标人从参与项目开始至结束，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，留意变更公告等内容，特别是项目开标后，评审小组向投标人提出的澄清要求等，投标人应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复。错过重要信息或超过30分钟回复者，投标人自行承担责任。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约（支付）担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约（支付）担保格式向招标人提交履约（支付）担保。联合体中标的，其履约（支付）担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约（支付）担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约（支付）担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

（投标人名称）:

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于     年    月    日    时前递交至                        （详细地址）或传真至                    （传真号码）。采用传真方式的，应在    年   月   日   时前将原件递交至                          （详细地址）。

评标工作组负责人：          （签字）

年   月   日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：                 ）已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                     （企业电子签章或盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （个人电子签章或签字）

年    月   日

- 第三章 评标办法（综合评分法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函 签字盖章 | 由法定代表人或其授权委托人签字或盖章，并加盖单位公章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式的要求。 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | - 营业执照 | - 具备有效的营业执照。 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求 |  |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求 |  |
|  |  | 施工项目经理（兼总负责人） | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求 |  |
|  |  | 施工技术 负责人 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1项要求 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定的其他要求 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合招标范围的规定 |  |
|  |  | 建设工期 | 24个月 |  |
|  |  | 质量标准 | 设计达到国家现行设计规范要求，施工质量符合国家相关标准：合格。 |  |
|  |  | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合招标文件规定的其他要求 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 本次评标共分以下方面对投标文件进行评价，其设置为： （1）技术标50分 （2）综合标20分 （3）商务标30分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=招标控制价×50%+所有有效投标人的投标报价的算术平均值（有效投标人为五家及以上时，去掉一个最高和一个最低投标报价，求其他投标报价的算术平均值）×50% |  |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.4（1） | 技术标 （50分） | 协调组织措施（5分） | 根据投标人对本工程工作整体合理计划安排、资金合理分配、组织协调、进度控制、联合体之间的衔接计划及现场服务人员安排等各工作节点进度及质量保证措施（0-5分） |  |
|  |  | 设计方案是否满足招标文件的技术要求及深化深度要求（5分） | 主要根据投标人针对本项目设计方案是否能够充分满足招标文件的技术要求和技术标准及设计方案深度与本项目情况符合程度进行评分，是否设计全面且细致。（0-5分） |  |
|  |  | 设计方案设计过程中的各专业及功能是否全面、合理且可行（5分） |  | 主要根据投标人针对本项目设计方案设计过程中所提供的各专业及功能是否全面、合理且可行进行评分。（0-5分） |
|  |  | 设计方案完成后的经济性是否合理（5分） |  | 主要根据投标人针对本项目设计方案完成后的成果所涉及的经济指标的经济合理性进行评分。（0-5分） |
|  |  | 对在本次采用总承包模式的理解（4分） |  | 主要根据投标人对在本次中设计-施工承包商的工作内容、责任、承担的风险、工作流程等方面内容描述以及对于设计、施工承包模式的理解程度及深度进行评分。（0-4分） |
|  |  | 出图计划及进度控制措施 （5分） |  | 主要根据投标人对本项目出图计划的合理，及时性进行评分。（0-5分） |
|  |  | 项目实施组织设计（21分） |  | 进度计划及进度控制措施以及工期保证措施： 主要结合投标人提供的计划及措施是否能够满足本次的总体要求，工期保证措施切实可行，科学合理。（0-5分） |
|  |  |  |  | 质量控制措施： 主要结合投标人提供的质量控制措施的科学合理，切实可行性进行打分。（0-5分） |
|  |  |  |  | 安全文明施工措施： 主要结合投标人提供的安全施工及文明施工保障措施完整、可行、经济有效性进行评比。（0-5分） |
|  |  |  |  | 环保控制措施： 主要结合投标人提供的环保控制措施的科学合理，切实可行性进行打分。（0-3分） |
|  |  |  |  | 项目实施过程中的风险控制措施： 主要结合投标人提供的风险预测及风险控制措施的合理有效性进行评比。（0-3分） |
| 注：1、以上项目若有缺项或不能满足施工要求或与该工程要求不相符，该项为0分。 2、未中标单位的设计方案不予补偿。 |  |  |  |  |
| 2.2.4（2） | 综合标（20分） | 企业业绩（6分） |  | 1.企业2021年1月1日以来每有一个类似项目业绩每有1项得2分，最高得4分。（如为联合体的，由联合体牵头人提供。） |
|  |  |  |  | 2.企业2021年1月1日以来每有类似项目设计业绩每有1项得2分，最高得2分。（如为联合体的，由联合体成员提供。） |
|  |  | 企业信用（3分） |  | 投标人具有第三方征信机构或资信评级机构等认定的信用等级，评为AA级以下（不含AA级）不得分，评为“AA级”得1分，评为“AAA级”得3分。（提供信用证书原件扫描件，且信用证书须在有效期内，否则不予计分。投标人为联合体的，由联合体牵头人提供。） |
|  |  | 财务实力（3分） |  | 投标人连续三年（投标人连续三年2021-2023年度）中，如有任意一年资产负债率（资产负债率=负债总额÷资产总额×100%）≥80%的，本项不得分；投标人连续三年（2021-2023年度）中每一年的资产负债率均＜80%的，本项得3分。 （提供2021-2023年经审计的财务报告原件或扫描件。投标人为联合体的，由联合体牵头人提供。） |
|  |  | 服务承诺（8分） |  | （1）投标人承诺，在接到中标通知书后，签定工程施工合同，在施工设备进场满足施工条件后，保证在业主要求的工期内全部完工。除不可抗力因素外，不得因天气、人员、资金等原因延误工期，得0-3分，未提供的不得分 （2）质保期内及质保期外的的服务承诺，评委对比所有投标人的此项承诺后，在0-3分范围内赋分（投标人为联合体的，由联合体牵头人出具）。 （3）承诺做到节假日（春节）、农忙季、冬雨季等连续施工，且措施合理可行的，评委对比所有投标人的此项承诺后，在0-2分范围内赋分。（投标人为联合体的，由联合体牵头人出具。） |
| 2.2.4（4） | 商务标（30分） | 投标报价评分标准30分 |  | 以评标基准价为基准，投标报价等于基准价的得25分； 当投标报价低于评标基准价时，每低1%在基本分25分的基础上加1分，最多加5分；当投标报价低于评标基准价5%（不含5%）时，每再低1%在满分30分的基础上扣1分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%在基本分25分的基础扣1分，扣完为止。（得分保留小数点后两位） 注：投标单位为小型或微型企业时，在原报价进行得分的基础上增加其价格得分的5%作为最终投标报价得分，最高加至30分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序排序，推荐前1-3名为中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审标准

2.2.1分值构成与评分标准

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件 B：否决投标条件

否决投标条件

B0. 总 则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充，未列入本附件的条款不得作为否决投标条件。如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，评标委员会应否决其投标：

B1.1 有第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

# 第四章 合同条款及格式

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本－以双方签订的正式合同为准）

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就               项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1. 工程名称：焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建EPC采购项目 。

2. 工程地点： 博爱县  。

3. 工程审批、核准或备案文号：博发改〔2023〕50号。

4. 资金来源： 财政资金+自筹   。

5. 工程内容及规模：根据焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建项目可行性研究报告及批复（博发改〔2023〕50号），项目实施范围包括博爱县清化镇街道办事处、鸿昌街道办事处两个办事处及月山镇、许良镇、柏山镇、磨头镇、孝敬镇、金城乡6个乡镇。项目施工内容包括铺设Φ160--Φ25mm供水支管网2084公里及管网土方开挖、阀门井砌筑、硬化路面（柏油或水泥混凝土地面）破除恢复等。

本项目设计博爱县清化镇街道办事处、鸿昌街道办事处两个办事处及月山镇、许良镇、柏山镇、磨头镇、孝敬镇、金城乡6个乡镇。项目施工内容包括铺设Φ160--Φ25mm供水支管网2084公里及管网土方开挖、阀门井砌筑、硬化路面（柏油或水泥混凝土地面）破除恢复等。

6. 工程承包范围：包含初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计、图纸审查、预算控制价和工程量清单编制、工程施工费用等一切费用，从项目初设到工程竣工验收交付使用等全部工程内容（含工程所需报告）。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

工程质量标准： 设计达到国家现行设计规范要求，施工质量符合国家相关标准：合格。 。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写）           （¥          元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写）          （¥        元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写）          （¥        元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写）                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： 详见专用条款约定 。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在 博爱县清华水务有限公司 订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

- 十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

第二部分 通用合同条款

使用建设部、国家工商行政管理局2021年1月1日开始执行的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）第二部分《通用合同条款》，本合同省略。

第三部分 专用合同条款

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件： 承包人按照招标文件要求向发包人提交的投标文件[除投标函及其附录外的其他投标文件]、招标文件等 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：包含初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计、图纸审查、预算控制价和工程量清单编制、工程施工费用等一切费用，从项目初设到工程竣工验收交付使用等全部工程内容（含工程所需报告）

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括： 永久占地和临时占地 。

1.1.3.10 永久占地包括： 与本工程规划红线范围内的土地范围一致 。

1.1.3.11 临时占地包括： 承包人在施工现场须临时占用土地时，发包人应按照焦作地区的相关规定办理必要的占地审批手续。工程建设完工后，临时占用的地上建筑物和构筑物应予以拆除，并做好场地复原工作。所发生的费用由承包人承担 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用        /        语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 本合同适用中华人民共和国的现行法律法规及河南省、焦作市、博爱县相关的现行规范条例和政策性文件 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 执行通用合同条款。 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：    无      ；发包人提供的国外标准、规范的份数：      无     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：     无       。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 发包人提供施工技术要求、承包人提供的施工工艺及施工方案，经发包人及监理认可后执行 。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：   无   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）初步设计图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）招标文件

（10）投标文件

（11）其他合同文件 。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：             。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：   按发包人的要求              。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 发包人现场代表邮箱、微信、QQ、短信等  。

发包人的送达地址：   发包人现场代表办公室 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   承包人项目经理邮箱、微信、QQ、短信等 。

承包人的送达地址：   承包人项目经理现场办公室 。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：     发包人         。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  除署名权以外的著作权属于发包人  。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 承包人无论使用第三方的或自有的专利、专有技术和技术秘密等，其费用均由承包人自行承担 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：     无     ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：     无      ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为       合同金额的1%     。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                  /                      。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  最迟于开工日期7天前 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 执行通用合同条款本条款 。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 最迟于开工日期7天前 。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：                                                  。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：                                                。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                           。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                ；

发包人代表的职责：                                。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

1、中标单位必须承诺对本建设项目承担投标文件中所承诺的质保期期限内的维护维修责任。

2、                                。

3、                                。

4、                                。

4.2 履约（支付）担保

承包人是否提供履约（支付）担保：  是   。

履约（支付）担保的方式、金额、缴纳时间及退还： 履约（支付）担保的形式：现金转账或履约保函，其中，采用现金方式缴纳的，必须从中标单位基本账户转出。采用履约保函方式时，须采用无条件履约担保保函，由银行、金融机构、保险公司出具，履约保函的有效期应当自本合同生效之日起至颁发工程竣工验收证书之日止，且履约保函中应当注明“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。承包人应保证履约保函在发包人颁发工程竣工验收证书前一直有效。

履约（支付）保证金的金额：中标金额的5%，向下取整至拾万位。

缴纳时间：现金方式自中标通知书发出后、合同签订前递交至招标人指定账户；履约保函自中标通知书发出后、合同签订前递交至招标人。

履约（支付）保证金的退还：

本项目全部完工并通过验收合格后，自承包人提交履约（支付）保函退还申请之日起30日内审批完成。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：      /     。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 每月在现场时间不少于22天。 。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 每发生一次，向发包人支付5000元的违约金 。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围：  按照承包人的授权范围执行  。

4.3.4工程质量等级标准为合格。若因承包人原因造成工程质量达不到合格等级的，应无偿返修至合格等级，并对承包人处以工程总造价1%的违约金。

4.3.5工期要求：若因承包人原因不能按期竣工，扣除承包人20万元的违约金，同时每超过一天另扣除违约金0.3万元。

4.3.6承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任： 承包人应对其项目经理进行有效管理，发包人要求撤换不胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目经理，承包人应无条件予以撤换。

## 4.3.7由于施工区域内管线、线路较多，承包方开挖应充分了解管线、线路等情况后再进行开挖，如果挖断管线、线路造成的损失由承包人自行负担。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：      执行通用合同条款                   。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：  执行通用合同条款 。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：  执行通用合同条款 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：                /                         。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：                                                   。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：                                                  。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：  执行通用合同条款  。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：  执行通用合同条款  。

其他关于分包的约定：          /             。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：    执行通用合同条款   。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项： 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书；联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任；联合体协议经发包人确认后作为合同附件，在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议；联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同 。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：                                                  。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：                              。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 承包人在收到发包人转交的项目基础资料后15日内有义务向发包人提出进一步的补充要求 。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由                  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为      /     ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为        /                 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 按发包人、监理要求及国家、地方相关规定       。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：        /           。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 主要材料/设备或者发包人认为重要的材料/设备采购前，承包人应将采购方案（包括但不限于品牌、规格、型号、产地、货期、售后服务、备品备件等）报发包人审批，并且承包人应组织发包人对上述材料/设备供应商或潜在供应商进行考察（发包人也可以自行考察），采购方案经发包人审核通过及发包人考察后认为供应商/潜在供应商合格，承包人才能实施采购。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：                  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：                                                  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： 物资到达前7天交发包人 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 承包人自行解决 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                 无                       。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求： 本工程按国家、部委和设计要求的规范及标准，同时执行河南、焦作、博爱县地区建设工程竣工备案实施的具体要求。 。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：   按发包人要求执行 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：   根据发包人及监理人员的要求  。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点： 根据本工程实际情况配置，并满足施工现场的试验需求 。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件： 根据本工程实际情况配置，并满足施工现场的试验需求 。

试验和检验费用的计价原则： 执行国家、地方的相关规定 。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：   执行通用合同条款 。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：       无              。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：         无              。

关于场内交通与场外交通边界的约定：      无        。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：     执行通用合同条款       。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：      无         。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：          无             。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   按国家、地方相关规定        。施工控制网资料的告知期限：    执行通用合同条款    。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                                                。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 承包人必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建筑安装施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《中华人民共和国建筑法》、《安全生产许可证条例》和《建筑工程安全生产管理条例》等法律、法规及河南、焦作地区等有关安全文明施工管理的相关规定，施工现场由专职持证上岗的安全员负责安全事宜 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                     。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：   执行通用合同条款   。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：                        。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 开工日期前14天内 。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：                 /                   。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：       按项目进度计划        。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：  除执行通用合同条款约定内容外，承包人应结合本工程实际情况编制涵盖合同范围内全部工作内容的项目实施计划文件 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：  执行通用合同条款  。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限： 工程师应在收到修订的项目进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见 。

8.4.2 进度计划的具体要求：            /            。

关键路径及关键路径变化的确定原则：        /         。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：   执行通用合同条款   。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：   执行通用合同条款  。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：   执行通用合同条款     。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：            /                  。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

若因承包人原因不能按期竣工，扣除承包人20万元的违约金，同时每超过一天另扣除违约金0.3万元。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：   执行通用合同条款     。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：                。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：                       。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：    根据发包人要求     。

竣工试验的操作要求：         根据发包人要求        。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：    执行通用合同条款    。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：         /                。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：     根据发包人和监理人员的要求              。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：   根据发包人、监理人员、焦作地区档案管理规定和相关部门规定   。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                                                   。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                      /                            。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：       执行通用合同条款        。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：    颁发工程接收证书之日起14日内    。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： ①承包人应当保留为完成甩尾工作和保修工作的必要人员、工程设备和设施，发包人应为承包人履行上述义务、进出和占用现场提供方便和协助。②施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 自工程通过竣工验收之日起24个月 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 接到发包人通知（包括书面和电话通知）之日起12小时内到达工程现场。

还应执行：

①保修期内，承包人应负责未移交工程和工程设备的全部日常维护和质量保修工作，直至经监理人检验合格为止。

②发包人在保修期内使用工程和工程设备过程中，发现新的缺陷和损坏或原修复的缺陷部位或部件又遭损坏，则承包人应按监理人的指示负责修复，直至经监理人检验合格为止。监理人应会同发包人和承包人共同进行查验，若经查验确属由于承包人施工中隐存的或其它由于承包人责任造成的缺陷或损坏，应由承包人承担修复费用。 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 工程质量保修范围、期限和责任按照《工程质量保修书》和本合同相关条款执行。保修期自签订竣工验收报告日期起计算 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：根据发包人、监理人员及相关部门要求 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：     。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                                               。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 执行本专用合同条款第14.1条的相关规定 。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：      /        。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：     /         。

招投标程序及其他约定：            /                。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                    /                              。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：        /              。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：            否                     。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：                                          。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定： 本项目合同价款由设计费、建安工程费、设备费三部分组成：

（1）设计费为：    元

（2）建安工程费：    元。以发包人确认的承包人实际完成工程量执行中标优惠率后为基础进行计量，按河南省最新定额计取建安工程费用。施工中不可预见的各种风险费用（包括若项目实施期间国家法律法规或强制标准提高造成成本增加等），双方协商承担。

①以发包人确认的施工图设计（技术方案、技术要求）、招标文件及答疑、施工过程中发包人的其他指令、施工方案、图纸会审、经审批的施工方案和会议纪要等作为结算计价依据，由发包人和监理工程师确认实际完成工程内容和工程量。

②执行定额计价。定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额（HA01-31-2016）》，若组价中无相关定额子目套取，通过双方咨询定额站（以定额站书面答复为准）进行子目补充及相关材料认价，新组价或认价部分执行投标优惠率。

③主要材料(合同签订时甲乙双方协商确定）价格以工程开工当月焦作市发布的信息价（若信息价如设置区间的，取平均值；焦作信息价中没有的，执行新乡市发布的信息价，新乡市信息价中仍没有的，执行郑州市发布的信息价，郑州市信息价中也没有的，以双方调查市场后认价为准，认价程序按双方确定的认价办法执行）为基准价，施工合同履行期间材料单价涨跌幅均以基准单价为基础，超过±5%时，其超过部分每月据实调整，调差部分执行投标优惠率。

④人工费、机械费、管理费价格指数执行施工当期最新文件。

⑤税金：增值税税率按国家税务总局【2019】第14号公告《关于深化增值税改革有关事项的公告》规定执行。

⑥社会保险费按豫建[2016]62号文计取。

⑦对于法律、法规、规章或有关政策出台导致税金、规费等费用变化，并由省级、行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布的政策性调整，按照工程造价管理机构发布的政策性文件调整。

其他不详部分按相关工程造价管理规定执行。

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 承包人据实编制施工结算资料，造价咨询机构依据河南省2016定额及河南省和焦作市有关工程造价的规范、标准和施工当期焦作市信息价，双方确定。因变更或设计方案需要使用没有的材料、设备，其价格执行当期焦作市发布信息价，当期焦作市发布信息价中没有的，执行郑州、新乡等周边地区发布的当期信息价，郑州、新乡等周边地区发布的当期信息价中也没有的，由发包人、监理、承包人进行三方认质认价，认质认价及签证变更部分执行投标优惠率。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 执行定额计价。定额执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省市政工程预算定额（HA01-31-2016）》，若组价中无相关定额子目套取，通过双方咨询定额站（以定额站书面答复为准）进行子目补充及相关材料认价，新组价或认价部分执行投标优惠率 。

14.1.4 因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个价格指数作为当期价格指数。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：

/。

预付款扣回的方式： / 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限： 执行通用条款  。

预付款担保形式： 执行通用条款  。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：   执行通用合同条款  。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间： 根据工程进度支付工程款 。

进度付款申请单应包括的内容：  执行通用合同条款  。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）进度款付款方式：网上银行转账。

（2）合同签订后，甲方向乙方支付预付款3000万元。工程进度款按季支付，以财政审定的工程量价款的75%支付承包人进度款，工程完工后付至已完工程价款的75%，竣工验收合格决算后付至完成工程价款的97%，剩余工程款在缺陷责任期一年内无缺陷一次性付清（缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算）。；

财政支付申请批复后，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人因不可抗力因素逾期支付进度款的，不承担违约金，承包人在发包人资金暂不到位时，承诺保证连续施工 。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：        无          。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：        执行通用合同条款          。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间： 执行通用合同条款 。

竣工结算申请的资料清单和份数： 除执行通用合同条款本条款外，按照发包人、监理人及相关部门规定和要求提供 。

竣工结算申请单的内容应包括： 除执行通用合同条款本条款外，按照发包人、监理人及相关部门规定和要求提供  。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用合同条款 。

发包人完成竣工付款的期限：         /            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：  /   ；

(2)  3 %的结算价款；

(3) 其他方式：    /    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 （2） 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：   /     ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第（2）目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：         /           。

关于质量保证金的补充约定：   执行质量保证书的相关约定     。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：  承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内 。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形                              。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                             。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：        /         。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：              。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：      /       。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：      /       。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                         。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：                                                  。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：                                                  。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：                                                  。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：                              。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：                              。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：               。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                                  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。

20.3.2 争议地避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                  。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向                         仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

- 附件1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人配合提供的现场条件

1. 施工用电。

2. 施工用水。

3. 施工排水。

4. 施工道路。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件：

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 按国家规定，保修承包人施工的全部内容 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  五  年；

3．装修工程为  二  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   二  年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  一  年；

7．其他项目保修期限约定如下：  发包人与承包人另行约定  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的修理费用，由承包人全额承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案并实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：               承包人（公章）：

地  址：                     地  址：

法定代表人（签字）：           法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：           委托代理人（签字）：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件6 价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重B |  | 基本价格指数F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 第五章 技术标准和要求

机械水表技术要求

- 一、技术规范

投标方提供的产品必须是已获得中华人民共和国《计量器具型式批准证书》，允许进入给水工程使用的产品，并满足我国的设备设计、制造、试验和安装等国家标准和行业标准（不限于下列标准）：

（1）GB/T778-2018《冷水水表和热水水表》；

（2）JJG162-2019《饮用冷水水表检定规程》；

（3）GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》；

（4）T/CMA SB 052-2020《饮用水冷水水表安全规则》；

（5）CMA/WM778-2010《小口径饮用水水表表壳技术规范》；

（6）GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》。

- 二、技术要求

## *以下所有检测报告需在设备采购前向甲方提供原件或扫描件。

- 1、水表通用要求

1.1基本要求

1.2.1计量准确可靠；

1.2.2适应管网水质条件，经久耐用；

1.2.3结构简单，价格合理；

1.2.4流通能力好，水头损失小；

1.2.5最小流量值及分界流量精度满足2级要求；

1.2.6修理方便，容易调整，维修成本低；

1.2.7体积小重量轻，拆装方便；

1.2.8读数抄表准确方便。

1.2一般要求

1.2.1水表上应标有厂标、流向箭头、公称口径、安装方式、制造年月和编号等 标志，并附有产品使用说明书。水表分度的基本单位为m3。

1.2.2水表外观不应有明显缺陷。度盘上不应有擦伤、划痕、裂纹及其它影响读 数的弊病。表玻璃不应有妨碍读数的缺陷。

1.2.3水表的计数器为指针式时，指针应顺时针方向转动，指针尖的宽度不应超 过 0.8mm，指针尖应能指在最短分度线范围内。

1.2.4水表的计数器为鼓轮式时，计数器的字轮、数字间距应均等，排列高低应一致，字形不得明显倾斜．在鼓轮上的数字字体高度应不小于4mm，且数字应向上移动。

1.2.5水表应具有误差调整装置且设置在水表内。采用外部调节的水表，表壳上 调节孔旁应标有“＋”、“－”符号，并应有可供封印的孔洞。

1.2.6水表的零件和连接件，不得采用有碍水质卫生的材料，且应有足够的强度．并能耐水和大气的腐蚀，或具有可靠的防腐层。

1.2.7水表应具有可供封印的洞孔。

1.2.8水表应能承受1.6倍最大允许工作压力，不少于1分钟的水压强度试验，并无渗漏现象。

1.3通用技术要求

1.3.1零件材料要求

1）制造水表的材料应有足够的强度和耐用度，以满足水表的使用要求。

★2）水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用通常被认为是无毒无污染、无生物活性的材料制造，采用材料的卫生要求应符合《生活饮用水输配水设 备及防护涂料卫生安全评价规范》（卫法监发[2001] 161 号）中 3.1 的规定。必须提供有效期内的省级以上疾控中心的检验报告。

3）机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料 ABS等应

使用知名品牌化学公司产品，严禁使用回用料。轴、轴套等应具有足够的强度及硬度。

4）表壳：旋翼式水表DN15-20外壳为优质不锈钢材质，旋翼式水表DN25-50外壳为球墨铸铁，表内所有接触水的零部件采用无毒、无污染、无生物活性的材料，符合T/CMA SB 052-2020 《饮用水冷水水表安全规则》，并符合GB/T 17219-2001 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性能评价标准的浸泡试验要求。必须提供有效期内省级以上疾控中心的检验报告。

1.3.2旋翼式不锈钢水表壳体为焊接工艺，且重量要求不低于下表规定。

| 口径 | 不锈钢表壳重量 (单位：g) |
| --- | --- |
| DN15 | 415 |
| DN20 | 500 |

1.3.3压力损失≤0.063MPa。

★1.3.4具有无磁发讯功能：保留原有机械计量方式，可采用无磁采样技术，预留1L采样端口，可实现在线升级作为物联网水表使用。

1.3.5出厂说明书中应标明以下相关数据： 水表规格、型号、计量等级、工作压力、制造标准、输送的介质、使用的条件、制造厂厂名、生产许可证、计量认证标志、出厂日期、主要技术参数（包括 流量、示值参数、误差情况、外形尺寸及重量等）、出厂编号、连接接头的规格 型号、安装方式要求、附件、“三包”原则等。

1.3.6出厂编号，按需方提供的表号连续打印，连续装箱，且每箱外有标识。

1.4流量参数及性能要求

★1.4.1主要性能参数与安装尺寸

旋翼式水表LXS-15-20（不锈钢壳）；旋翼式水表LXS-25-40（球铁表壳）；

| 标称 口径 DN （mm） | 长度 mm | 宽度 mm | 高度 mm | 常用流量 (Q3) m3/h | 分界流量 (Q2) m3/h | 最小流量 (Q1) m3/h | 连接螺纹 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 接管 | 螺母 |
| 15 | 165/146* | 96 | 104/110*/100* | 2.5 | Q3/Q1=100 Q2/Q1=1.6 |  | R1/2 | G3/4 |
| 20 | 195/150* | 96 | 106/113*/100* | 4.0 |  |  | R3/4 | G1 |
| 25 | 225/158* | 100 | 115/108* | 6.3 |  |  | R1 | G11/4 |
| 40 | 245 | 124 | 155 | 16 |  |  | R11/2 | G2 |
| 50 | 280 | 160 | 175 | 25 |  |  | 法兰连接按GB/T17241.6 |  |
| *：110、113分别为DN15、20干式磁传水表的高度。 *：146、150、158分别为DN15、20、25立式水表的长度。 *：100、108分别为15、20、25立式水表进出水口连接管道的高度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

水平螺翼式水表（LXL40-200）主要性能参数与安装尺寸

| 水表型号 | 公称 通径 DN (mm) | 流量范围 |  | 常用流量 Q3 | 过载流量 Q4 | 最小读数 | 最大读数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q3/Q1 | Q2/Q1 | m3/h |  | m3 | m3 |
| 水平螺翼可拆式 | 40 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.0005 | 999999 |
|  | 50 | 80 | 1.6 | 40 | 50 | 0.0005 | 999999 |
|  | 65 | 80 | 1.6 | 63 | 78.75 | 0.0005 | 999999 |
|  | 80 | 80 | 1.6 | 100 | 125 | 0.0005 | 999999 |
|  | 100 | 80 | 1.6 | 160 | 200 | 0.0005 | 999999 |
|  | 125 | 80 | 1.6 | 250 | 312.5 | 0.0005 | 999999 |
|  | 150 | 80 | 1.6 | 400 | 500 | 0.005 | 9999999 |
|  | 200 | 80 | 1.6 | 630 | 787.5 | 0.005 | 9999999 |
|  | 250 | 160 | 1.6 | 1000 | 1250 | 0.005 | 9999999 |
|  | 300 | 160 | 1.6 | 1600 | 2000 | 0.005 | 9999999 |

| 水表型号 | 公称 通径 DN (mm) | 长 | 高 |  |  |  | 连接法兰 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | H | h | G |  | 法兰 外径 D(mm) | 螺栓孔 中心直径 D1 (mm) | 连接螺 栓数量 （只） |
|  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平螺翼可拆式 | 40 | 200 | 198 | 69 |  | 228 | 150 | 110 | 4×M16 |
|  | 50 | 200 | 205 | 75 |  | 228 | 165 | 125 | 4×M16 |
|  | 65 | 200 | 218 | 85 |  | 228 | 185 | 145 | 4×M16 |
|  | 80 | 225 | 280 | 95 |  | 338 | 200 | 160 | 8(4)×M16 |
|  | 100 | 250 | 290 | 105 |  | 338 | 220 | 180 | 8×M16 |
|  | 125 | 250 | 310 | 120 |  | 338 | 250 | 210 | 8×M16 |
|  | 150 | 300 | 320 | 135 |  | 338 | 285 | 240 | 8×M20 |
|  | 200 | 350 | 365 | 162 |  | 356 | 340 | 295 | 8×M20 |
|  | 250 | 450 | 422 | 198/203 |  | 460 | 395/405 | 350/355 | 12×M20 |
|  | 300 | 500 | 478 | 223/230 |  | 485 | 445/460 | 400/410 | 12×M20 |

1.4.2水表的示值误差限应符合下述规定：

1）从最小流量（包括 Q1）到分界流量（不包括 Q2）的低区为±5%；

2）从分界流量（包括 Q2）到最大流量（包括 Q4）的高区为±2%（温度超过30℃时则为±3%）。

1.4.3水表的重复性误差要求不超过水表允许误差的绝对值。

1.4.4外观及标识要求

1）水表上应标有厂标、流向箭头、公称口径、安装方式、制造年月和编号等 标志，并附有产品使用说明书。水表分度的基本单位为m3。

2）水表外观不应有明显缺陷。度盘上不应有擦伤、划痕、裂纹及其它影响读 数的弊病。表玻璃不应有妨碍读数的缺陷。

3）水表的计数器为指针式时，指针应顺时针方向转动，指针尖的宽度不应超 过 0.8mm，指针尖应能指在最短分度线范围内。

4）水表的计数器为鼓轮式时，计数器的字轮、数字间距应均等，排列高低应 一致，字形不得明显倾斜．在鼓轮上的数字字体高度应不小于4mm，且数字应向上移动。

5）应清楚、永久地在水表外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的水表表盖上，集中或分散标明以下信息：

① 计量单位：立方米或m3；

② 准确度等级：如果不是2级，应标明；

③ Q3值，Q3/Q1的比值，Q2/Q1的比值（当不为1.6时应注明）；

④ 制造计量器具许可证标志和编号（进口计量器具应标明型式批准标志和编号）；

⑤ 制造商名称或商标；

⑥ 制造年月和编号（尽可能靠近指标装置）；

⑦ 流向（在水表壳体两侧标志，或者如果在任何情况下都能很容易看到流动方向指示箭头，也可只标志在一侧）；

⑧ 最大允许压力：如果超过1MPa，应标明；

⑨ 安装方式：如果只能水平或垂直安装，应标明（H代表水平安装，V代表垂直安装）；

⑩ 温度等级：如果不为T30，应标明；

⑪最大压力损失：如果不为0.063MPa，应注明（可按GB/T 778.1-2018规定标压力损失等级）；

6）水表的零件和连接件，不得采用有碍水质卫生的材料，且应有足够的强 度．并能耐水和大气的腐蚀，或具有可靠的防腐层。

7）水表应具有可供封印的洞孔。

8）水表应能承受1.6倍最大允许工作压力，不少于1分钟的水压强度试验，并无渗漏现象。

1.5其他要求

1.5.1出厂说明书中应标明以下相关数据： 水表规格、型号、计量等级、工作压力、制造标准、输送的介质、使用的条件、制造厂厂名、生产许可证、计量认证标志、出厂日期、主要技术参数（包括 流量、示值参数、误差情况、外形尺寸及重量等）、出厂编号、连接接头的规格 型号、安装方式要求、附件、“三包”原则等。

1.5.2出厂编号，按需方提供的表号连续打印，连续装箱，且每箱外有标识。

超声波流量计技术要求

1 .特点及应用

采用超声测流技术，无机械转动部件，压力损失小，降低水泵电能损耗，减少企业供水成本。

可靠性高，可长期在任意流量点上工作，抗电磁干扰能力强。 采用微功耗设计，电池连续工作10年以上。

低始动流量、高准确度等级。

具备在线自校验功能，可校验在线运行产品的准确度。

可实现测流、测温、测压于一体，具有多种输出功能，可组成监测系统，监测 仪表运行情况及管网运行状况。

全系列多声路设计，提高复杂流态下测量的适应性和准确性。 优质无缝不锈钢管材，节能环保，可回收利用。

根据用户不同需求设计为：

普通型：正向流量测量、正向流量累积、累积有效运行时间。

双向型：正反双向流量测量、双向流量累积、双向累积有效运行时间。 消防专用型：适合城市消防供水专用。

2.超声流量计技术参数表

| 性能 | 技术参数 |  |
| --- | --- | --- |
| 准确度等级 | 0.5级 | 0.5级/1级/2级 |
| 公称直径 | DN50～DN200 | DN50～DN300 |
| 声路 | 四声路 |  |
| 测量原理 | 超声波速度差法 |  |
| 测量液体 | 水、污水及其它均质液体，并充满被测管道 |  |

| 最高允许工作压力 |  | 1.0MPa/1.6MPa/2.5MPa (标配为1.6MPa,仅DN200标配为1.0MPa。如订购其他压 力，需订货时提出) |
| --- | --- | --- |
| 工作 环境 | 测量主机 | 温度：-10℃~+45℃(特殊环境订货时说明) |
|  | 换能器 | 常温型：4℃~50℃;高温型：4℃~120℃ |
| 上游流场敏感度等级 |  | U5 |
| 下游流场敏感度等级 |  | D3 |
| 按键 |  | 磁感应键 |
| 显示器 |  | 液晶10位数字+提示符，字高12mm |
| 显示内容 |  | 累积流量(m³),瞬时流量(m³/h),累积有效运行时间(h),日期(年/月/日),时钟(时/分/秒),软件版本，水温(℃) |
| 显示范围 |  | 累积流量：-9999999.9m³~+9999999.9m³ 瞬时流量-99999.999m³/h+99999.999m³/h |
| 数据存储 |  | 采用EEPROM存储累积流量、累积有效运行时间，断电后数据可 保存100年；可自动存储日历史数据及最近24个月月历史数据 |
| 测量周期 |  | 1次/秒 |
| 工作电源 |  | 电池供电DC3.6V(一节电池可连续工作10年以上) |
|  |  | DC10V~DC36V,≥20mA(订货时提出) |
| 数据 通讯 | 光电接口 | 波特率2400bps,采用EN13757协议 |
|  | RS-485 | 波特率2400bps、4800bps、9600bps可选，默认为2400bps, 传输距离≤1200m;EN13757协议、汇中协议、Modbus协议、CJ/T-188协议可选，默认采用汇中协议 |
|  | 无线通讯 | RF射频，传输距离2000m(空旷可视)频段470MHz～510MHz |
|  |  | 窄带物联网(NB-IoT网络) |
|  | 模拟开关量 输出 | 无源输出。负载电压：最大值为DC24V: 负载电流：最大值为50mA |
| 功耗 | 流量测量 | <0.4mW |
|  | 无线通讯 | 平均功率<0 .3mW,最大电流<1A信号变弱、数据重发、报警频率高会缩短电池寿命 |
| 防护等级 |  | IP68 |
| 分体显示单元到仪表电缆长度标准配置1.5m,特殊长度请在订货时提出 |  |  |

注：1、RS-485  接口符合CJ/T    188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》附录

C的规定。

2、光学接口符合GB/T  26831.1《社区能源计量抄收系统规范第1部分：数据 交换》的规定。

3 、M-Bus 接口符合GB/T   26831.2《社区能源计量抄收系统规范第2部分： 物理层与链路层》的规定。

3.压力一体机的压力变送器技术参数

表3-1压力一体机的压力变送器技术参数

| 性能 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 压力测量范围 | 0～1.6MPa或0～2.5MPa |
| 压力过载能力 | 量程的1.5倍 |
| 压力精确度 | ±0.5%FS |

- 流量范围

表3-2 (0.5  级)超声流量计流量参数表

| 管径 (mm) | q.始动流量 | qm.最小流量 | 9分界流量 | 9ma最大流量 | 累积流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最大读数 (m³) | 最小读数 (m³) |
|  | (m³/h) |  |  |  |  |  |
| 50 | 0.009 | 0.128 | 0.283 | 60 | 9999999.9 | 0.001 |
| 65 | 0.014 | 0.203 | 0.478 | 90 |  |  |
| 80 | 0.024 | 0.320 | 0.724 | 160 |  |  |
| 100 | 0.036 | 0.508 | 1.131 | 235 |  |  |
| 125 | 0.057 | 0.813 | 1.767 | 360 |  |  |
| 150 | 0.088 | 1.270 | 2.545 | 580 |  |  |
| 200 | 0.127 | 2.032 | 4.524 | 800 |  |  |
| 250 | 0.226 | 3.175 | 7.348 | 1470 |  |  |
| 300 | 0.353 | 5.079 | 11.481 | 2300 |  |  |

表3-3 超声流量计流量参数表(0.5级、1.0级、2.0级)

| 管径 (mm) | q,始动流量 | qmn最小流量 | 9分界流量 | qmax最大流量 | 累积流量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m³/h) |  |  |  | 最大读数 (m³) | 最小读数 (m³) |
| 50 | 0.015 | 0.200 | 1.838 | 90 | 9999999.9 | 0.001 |
| 65 | 0.025 | 0.317 | 3.106 | 160 |  |  |
| 80 | 0.037 | 0.508 | 4.705 | 235 |  |  |
| 100 | 0.057 | 0.794 | 7.351 | 360 |  |  |
| 125 | 0.089 | 1.000 | 11.486 | 580 |  |  |
| 150 | 0.128 | 1.270 | 16.540 | 800 |  |  |
| 200 | 0.227 | 2.000 | 29.405 | 1400 |  |  |
| 250 | 0.353 | 3.175 | 45.946 | 2200 |  |  |
| 300 | 0.510 | 5.079 | 66.162 | 3300 |  |  |

电动调节蝶阀技术要求

- 双法兰蝶阀技术要求

- （一）采用标准

1、设计制造标准：GB12238-2008

2、法兰连接标准：GB/T17241.6-2008

3、产品标志标准：GB1220-2005

4、压力试验标准：GB/T13927-2008

5、球墨铸铁技术条件：GB12227-2005

6、灰铸铁技术条件：GB12226-2005

7、不锈钢技术条件：GB1220-84

8、铜合金技术条件：GB12225-2005

9、碳钢技术条件：GB700-88

10、橡胶制品技术条件：HG4-329

（二）部件材质

阀体：球墨铸铁QT450-10

阀板：球墨铸铁QT450-10

阀轴：不锈钢2Cr13

阀体密封圈：三元乙丙橡胶（EPDM）

阀板密封圈：不锈钢304

轴套：不锈钢基无给油轴承CSB-30

O型环：丁腈橡胶

密封填料：柔性石墨

箱体：球墨铸铁QT450-10

蜗轮：球墨铸铁QT450-10

蜗杆：优质碳钢45#（调质）

伞齿轮：优质碳钢45#（调质）

手轮：球墨铸铁QT450-10

（三）产品适用条件及安装方式

1、适用介质：水、空气

2、介质温度：0℃-100℃

3、公称压力：1.0Mpa

4、连接方式：双法兰连接

5、安装方式：立式安装或卧式安装皆可

（四）产品结构

  - 阀体和法兰采用球墨铸铁QT450-10用树脂砂造型的方法铸为一体，其最小壁厚和最小通流直径符合GB12238-2008的规定，外观质量符合GB6060.1规定。加工成型后密封圈（EPDM）采用压圈和紧固螺钉固定在阀体上。

  - 阀板采用球墨铸铁QT450-10铸造成型，采用双偏心形式，阀板密封圈（不锈钢）采用压圈及紧固螺钉固定在阀板上，其外元加工成球面，最大流阻系数＜0.20。

  - 阀轴用2Cr13精加工而成，阀板和阀轴采用圆锥销连接，并在锥销小端设有防松装置，以防止在受力状态下产生松动。

  - 轴向密封：采用轴套，O型环和填料组合密封结构，调整填料压盖的压力可以调整对密封填料的压紧力，保证轴向密封效果，更换填料时只需拆掉填料压盖即可更换填料。轴套采用CSB-30不锈钢基无给油轴承材料制做。保证摩擦系数<0.25。

  - 阀门的机械传动装置为为全密闭型蜗轮蜗杆传动结构，传动机构在0.1Mpa气压作用下无渗漏现象。因此，一次注入润滑脂后，在使用有效期内无需再注入润滑脂。在蜗轮箱体内设有蜗轮90°转动限位装置，并设有转位指示装置，保证阀门在全启全闭时既不产生欠位也不产生过位，所有传动机构承受二倍的额定力矩而无损害。

  - 管网蝶阀采用二级箱体传动，伞齿轮末端竖直向上，配方头或手轮开启。

（五）产品所采用的先进工艺

1、阀体和阀板采用树脂砂造型以确保铸件质量。

2、所有铸件全部进行退火处理，以消除铸件内应力。

3、阀门中的阀板采用双偏心结构，在关闭过程中只有在最后10°的转角范围内密封元件才接触，逐步进入密封状态。在开启时，当开启10°之后，密封元件即完全脱离，减小了启闭过程中的启闭力，同时减小了密封元件之间的磨损，提高了密封元件的使用寿命。

4、由于采用了双偏心结构，密封圈在不卸掉阀门和阀轴的情况下即可更换。

（六）产品主要承力部件的设计应力

承力部件设计应力取值原则：在最大启闭力矩工作状态下，部件的设计应力应小于该种材料抗拉强度极限的1/5，在此条件下确定承力部件危险截面的尺寸。

| 部件名称 | 部件材质 | 材料的极限应力 | 设计工作应力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | 球墨铸铁QT450-10 | 450Mpa | 83Mpa |
| 阀板 | 球墨铸铁QT450-10 | 450Mpa | 78Mpa |
| 阀轴 | 不锈钢2Cr13 | 630Mpa | 120Mpa |

（七）产品的压力试验参数及质量保证

| （八）产品的内外防腐处理 | 试验压力 | 持续时间 | 质量保证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阀体的强度试验 | 公称压力的1.5倍 | 180S | 无变形、无渗漏现象 |
| 轴向密封试验 | 公称压力的1.1倍 | 180S |  |
| 密封性能试验 | 公称压力的1.1倍 | 120S | 双向泄漏量为零 |

铸件表面全部进行喷砂处理达到无杂物、无油垢、无粘砂、无锈斑后再运行防腐处理。除锈等级达到Sa2.5级。

1.内防腐

阀体内过流表面、阀板（密封带除外）清理干净达到无锈蚀、无油垢，除锈等级达到Sa2.5级后，均采用无毒环氧树脂高分子专用涂料喷涂，喷涂厚度不小于0.25mm，该种环氧树脂涂料其卫生条件、附着力和冲击强度均达到国家规定标准。

其执行标准为：

卫生条件符合：GB/T17219-92标准

附着力符合：GB1720标准

韧性符合：GB1731标准

冲击强度符合：GB1732标准

硬度符合：GB1730标准

2.产品的外防腐：

产品外表面先饰防锈底漆两遍，再饰面漆，漆膜厚度不小于0.25mm。达到无漏饰。无流柱，色泽鲜亮，光滑。

二、电动执行器技术要求

★ 电动执行器要求

★ 所有电动阀门均采用原装进口智能一体化、非侵入式执行机构。

★推荐品牌:VALTORC(沃泰克AI/-08)、fisher、BIFFI比费

*性能要求：

1）结构

电动执行器的阀轴延长至执行器，不允许转接。

主传动：由阀门专用电机、减速器、输出轴等组成，变速箱应为执行器原装同一品牌。  行程限位机构： 计数器型式采用大容量自净式触点（桥式触点）， 材料为银铜复合材料。 转矩限位机构： 银铜复合材料自净式大容量触点。

电动执行机构可使阀门的阀瓣在需要的任何位置上锁定。可承受阀门两侧压力差所产生的推力和水流的冲 击。

电动执行机构的阀位测量及控制采用非接触式霍尔元件， 能够准确测量阀位和控制阀门行程， 不得采用模拟 电位器；阀位显示为数字量连续指示，开度指示应为 1%~99%，递增量为 1%

电气参数及要求：

工作电压：380V、50Hz

控制电压：220V、50Hz

防护等级：IP68

绝缘等级：F级

阀门输出信号： 阀开信号、阀关信号。

阀门输出给 PLC 的信号（无源输出触点） ：远程准操作、开到位、关到位、过力矩。

阀门能接受来自 PLC 的输入信号（无源输出触点） ：开阀、关阀。

调节型应带有 4-20MA 的输入及输出信号反馈。

1）电动执行器带智能一体化控制单元产品，无需外部另配控制箱，电动执行器现场操作按键为霍尔非侵入式隔离，防止水、汽、灰尘等侵入电动装置造成设备故障或损坏，适应于不同的工况环境。

2）电动执行器具有三相电自动纠错功能，以防接错线造成设备损坏，同时具有动静态缺相保护，防止因缺相造成电机烧毁，提高设备的安全性。

3）电动执行器带液晶中文显示，同时具有自诊断功能，可完全显示阀门、电动执行器的运行情况，同时能将状态信息通过组态输出给控制室。便于操作人员了解设备运行情况，缩短人工诊断故障时间，减少经济损失。

4）电动执行器具有现场手轮操作和电动操作两种功能，手/电动切换为全自动切换，无需切换手柄，免除手动切换易造成机械故障。

5）电动执行器具有自动除湿保护功能，以适应现场潮湿或水汽的环境，也可适用于温差大造成凝露使设备出现故障及影响寿命，且自动除湿无需外部供电及人员控制干预，设备可根据环境自动控制。

6）电动执行器无需遥控器也可通过电动执行器现场操作按键实现所有参数的设定和操作，避免因遥控器丢失无法现实参数设定，同时如电动执行器带遥控器，遥控器有效果距离必需不少于10米，以便于管道离地面有较远距离时也可过遥控器完成设定和操作。

7）电动执行器至少具有的输出信号：开到位、关到位、过转矩、远控/现场状态、综合故障，常开点与常闭点可通过执行器参数设定组态完成，适用于不同控制系统要求，同时具有阀位4-20mA输出。

8）电动执行器开关型产品接受远程开关量接点控制，调节型产品接受4-20mA控制。

9）电动执行器需具有智能分段柔性启闭控制功能，电动执行器可通过自身程序设置的智能分段控制，使执行器在不同的区域启用不同的速度控制，改变阀门运行速率，使阀门达到柔性启闭的效果，从而消除水锤或喘振效应。

10）电动执行器需具有紧急安全位置控制功能， 当使用者按下远程紧急控制开关，电动执行器内部会激活预先设置的紧急控制信号（该信号可以是开阀、关阀、停止或运行到指定位置），并被优先执行。可应付工作过程中的突发情况。

CFZ15X-16Q加密软密封闸阀（丝口）技术要求

一、技术标准

1、标准要求：

1.1执行国家标准、行业规范

阀门的设计符合如下相关标准：

1.1.1 GB/T 8464-2008 铁制和铜制螺纹连接阀门；

1.1.2 GB/T 13927-2022工业阀门  压力试验；

1.1.3 GB/T 12220－2015 通用阀门 标志；

1.1.4 GB/T12221－2005金属阀门  结构长度；

1.1.5 GB /T12227－2005 通用阀门  球墨铸铁件技术条件；

1.1.6 GB/T1220－2007 不锈钢棒；

1.1.7 GB/T21873-2008 橡胶密封件 给、排水管及污水管道用接口密封圈  材料规范；

1.1.8 GB/T 17219-1998生活饮用输配水设备及防护材料的安全性能评价标准；

2、技术性能及材质要求

2.1工作介质、温度及结构、安装要求

工作介质为自来水或河水，工作温度0℃~80℃，公称压力为1.6MPa。闸阀要求能满足现场使用环境的要求，采用双向密封,螺纹连接。

2.2加密软密封闸阀取得该产品国家专利，阀门防盗启闭机构使用专用工具才能开启。

2.3阀体、阀盖、闸板

2.3.1 阀体、阀盖采用球墨铸铁QT450－10或性能更高的材料，采用金属模具铸造成型，铸件过流表面光滑，并符合相关材料标准的规定，铸件要进行热处理消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。材料是电炉冶炼。

2.3.2 连接螺纹材质与阀体一致，螺纹连接尺寸符合GB/T 7307的规定。

2.3.3 阀体采用直通式，即平底式阀座。阀体与阀盖之间采用螺纹连接。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生变形。

2.3.4 闸阀骨架为球墨铸铁整体铸造或更好的材料,表面全部包覆三元乙丙橡胶(EPDM),采用模压硫化成型工艺,硫化后的橡胶无气泡、裂纹、疤痕、创伤、铸铁外露等缺陷，与金属粘接180°剥离强度不小于9.3kN/m；同一公称通径、同一压力等级的闸阀，在同一结构型式和不同结构型式之间，闸板可互换。

2.4 阀杆

2.4.1 阀杆材质采用不锈钢（20Cr13或304），该材料符合GB/T 1220－2007的规定。

2.4.2 闸阀为暗杆式，即阀杆在开启或关闭的过程中不升降。

2.5 密封

2.5.1 阀体与阀盖的密封：采用垫片密封。

2.5.2 阀杆与阀盖的密封：采用至少2道O形丁腈橡胶密封圈密封，采用免维护结构，阀轴密封可靠，不需要维护。

2.5.3 阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验应符合GB/T 13927-2022的规定。

2.6 防盗启闭机构

2.6.1加密锁头必须加装“O”型密封圈，锁头具有防撬功能的铜制可自转保护套。密封圈材质为丁腈橡胶(NBR)，要求能防尘、防水。加密锁头技术必须拥有自主知识产权，必须提供国家实用新型专利证书。防盗启闭机构在阀门上端，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。

2.6.2防盗启闭机构在阀门上端，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。密钥匙主体材质为铝合金，重量轻盈，携带方便，强度高。

2.6.3所有传动机构的受力部件能承受2倍的额定力矩而无任何损伤。

2.7 防腐涂层

阀门内部的防腐涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面光洁，无流痕。喷涂防腐涂层前阀体、阀盖表面喷砂除锈达到Sa2.5级，将铸件加热后再进行静电喷涂环氧树脂粉末工艺，烘干固化后内表面涂层厚度不应小于0.25mm，外表面涂层厚度不应小于0.15mm。阀门外防腐采用环氧树脂涂料和上述静电喷涂环氧树脂粉末工艺，阀门外观颜色为蓝色。粉末可提供材料原产地证明。喷涂采用自动流水线生产。

二、标识与标志

1 标识

标识内容如下：

阀门的型号及规格、工作压力

制造年月，出厂编号

制造厂家名称或厂标

阀门阀体上喷印编码

2 阀门的标志

符合《通用阀门标志GB/T 12220－2015》规定

1.小口径软密封闸阀技术条款（DN15~DN50）

1.1 适用条件：0～40℃冷水，水中含氯，阀门安装环境的空气、土壤有腐蚀，PH值5.0以上。

1.2阀门为螺纹软密封闸阀，结构尺寸长度按《金属阀门 结构长度》GB/T 12221标准中的内螺纹连接阀门长度要求，阀体底部应平坦无凹陷。

1.3 阀门壳体强度试验压力满足公称压力PN＋0.5MPa的要求，并提供具有CMA资质的检测单位出具的有效期内的检验报告。

1.4设计、制造还应符合如下标准：

铁制和铜制螺纹连接阀门GB/T 8464

通用阀门 球墨铸铁件技术条件GB/T 12227

金属阀门 结构长度 GB/T 12221

梯形螺纹　　GB/T 5796

工业阀门 压力试验　　GB/T 13927

生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准　　GB/T 17219

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范卫法监发（2001）161号

1.5闸阀结构形式符合《铁制和铜制螺纹连接阀门》GB/T 8464的要求；开启高度必须高于通道；关闭时，闸板密封面中心线应高于阀体密封面中心线。阀体、阀盖最小壁厚以及阀杆最小直径满足下表要求。

|  | 阀体最小壁厚（毫米） |  | 阀杆最小直径（毫米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称尺寸DN | PN16 | PN25 | PN10/PN16 | PN25 |
| 15 | 3 | 4 | 6 | 6.5 |
| 20 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7 |
| 25 | 4 | 5 | 7.5 | 8 |
| 32 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 9.5 |
| 40 | 5 | 6 | 9.5 | 10.5 |
| 50 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 11 |

1.6阀体、阀板材质采用不低于QT400球墨铸铁，采用树脂砂或消失模造型工艺铸造(《通用阀门 球墨铸铁件技术条件》GB/T 12227)，规格及材质、品牌铸造在阀体上。阀板外表面包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）。(具有CMA资质的检测单位出具的检测报告）

1.7阀板橡胶上宜清晰永久性的标注被使用橡胶的材质和生产日期。

1.8阀杆和阀杆螺母的螺纹为梯形螺纹，其基本尺寸和精度按《梯形螺纹》GB/T 5796的规定。阀杆密封不漏水，至少设有三道O型密封圈。

1.9手轮、手柄上应有表示开关方向的永久性标志，阀门启闭应灵活、无卡阻。

1.10阀门表面不得有砂眼、裂纹、疏松、非金属夹杂等缺陷。

1.11阀门卫生性能必须满足下表要求（见下附表），并出具开标之日起前三年内的省级或省级以上卫生部门的检测报告、或者CMA认证的检测机构出具的检测报告，并按照合同条款进行抽检。

| 检测指标 |  |
| --- | --- |
| 色(度) | 增加量≤5度 |
| 浑浊度(NTU) | 增加量≤0.2NTU |
| 臭和味 | 浸泡后水无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 浸泡后水不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 |
| pH | 改变量≤0.5 |
| 溶解性总固体(mg/L) | 增加量≤10mg/L |
| 挥发酚类(mg/L) | 增加量≤0.002mg/L |
| 耗氧量(mg/L) | 增加量≤1(以O2计,mg/L) |
| 铬(六价)(mg/L) | 增加量≤0.005mg/L |
| 铝(mg/L) | 增加量≤0.02mg/L |
| 铁(mg/L) | ≤0.03mg/l |
| 锰(mg/L) | ≤0.01mg/l |
| 铜(mg/L) | ≤0.1mg/l |
| 锌(mg/L) | ≤0.1mg/l |
| 砷(mg/L) | 增加量≤0.005mg/L |
| 汞(mg/L) | 增加量≤0.0002mg/L |
| 镉(mg/L) | 增加量≤0.0005mg/L |
| 铅(mg/L) | 增加量≤0.001mg/L |
| 镍(mg/L) | 增加量≤0.002mg/L |
| 锡(mg/L) | 增加量≤0.002mg/L |
| 三氯甲烷(mg/L) | 增加量≤0.006mg/L |

1.12涂料采用阿克苏诺贝尔以上品牌，并提供年度进料发票等相关证明。（2022年度至今)。

1.13阀门的内、外防腐喷涂处理提供按《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2色漆和清漆漆膜厚度检测报告、按《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》GB/T 6739提供涂层硬度检测报告、按GB/T 9286提供涂层附着力检测报告。

1.14产品说明书应标明以下数据：厂名、出厂日期、阀体规格、型号、公称压力、尺寸、制造标准、阀体材质、阀杆材质、密封材质、工作状况下最大启闭力矩、有效启闭次数等。

1.15提供样品，并按样品验货，供货期间不得换货与降低供货质量，并出具承诺书，对于换货行为及其他做假行为业主将依法追究法律责任。

- PE给水管技术要求

1.原料

生产管材所用的原料应采用聚乙烯（PE）树脂，采用PE100材料制造，不允许添加任何回收料，材料的基本性能见下表。

表3-4  PE管材料基本性能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 炭黑含量（质量）% | 2.5±0.5 |
| 2 | 炭黑分散 | ≤3级 |
| 3 | 氧化诱导时间（200℃） | OIT≥20min |

2.外观

管材内外层各自的颜色应均匀一致，外层一般为黑色。

管材的内外表面应清洁、光滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

3.管长

管材定尺长度6m、9m、12m，确认供应商后，供应商根据甲方实际要求供货，长度偏差不大于单根长度的±0.4%。

4.管材的静液压强度

表3-5  管材的静液压强度

| 项目 | 环向应力，MPa | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 20℃静液压强度（100h） | 12.4 | 不破裂、不渗漏 |
| 80℃静液压强度（165h） | 5.5 | 不破裂、不渗漏 |
| 80℃静液压强度（1000h） | 5.0 | 不破裂、不渗漏 |

5.物理性能

表3-6  管材物理性能要求表

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断裂伸长率，% | ≥350 |
| 2 | 纵向回缩率（110℃），% | ≤3 |
| 3 | 氧化诱导时间（110℃），min | ≥20 |

6. PE给水管国家标准：

（1）《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2016)。

（2）GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材》。

（3）GBT27922-2011售后服务评价体系

7.其他要求

PE给水管的使用年限可达50年以上。

8. 产品质量不低于伟星、中财、青龙等国内一线品牌。

9. 管材生产厂家必须有完善出厂检测标准，具有具有CNAS国家级实验室认可证书。

10. 管材生产厂家必须有完善的售后服务，具有全国商品售后服务认证证书五星级。

# 水厂消毒概况及要求

- 博爱清华水务三水厂

- 南水北调水厂

- 水源：丹江口

- 供水规模：5×104m3/d

- 清水池2座：3000m³/座；远期增加1座5000m³

- 吨水加氯量：

- 前加氯：2mg/L

- 后加氯：1mg/L

- 投加点分布：

- 前加氯：2个

- 后加氯：1个

- 现加氯工艺-高纯二氧化氯发生器，产量：5000g/h，2套（1用1备）、3000g/h，2套（1用1备）

- 加氯消毒工艺拟更改为：电解盐水次氯酸钠发生器

- 加氯系统选型

- 参考标准

《生活饮用水卫生标准  GB 5749-2022 》饮用水中消毒剂常规指标及要求

| 序号 | 指标 | 与水接触时间 min | 出厂水和末梢水限值/（mg/L） | 出厂水余氯/（mg/L） | 末梢水余氯/（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 游离氯a,d | ≥30 | ≤2 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 41 | 总氯b | ≥120 | ≤3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 42 | 臭氧c | ≥12 | ≤0.3 | — | ≥0.02 如采用其他协同消毒方式，消毒剂限值及余量应满足相应要求 |
| 43 | 二氧化氯d | ≥30 | ≤0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |
| - 采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯。 - 采用氯胺消毒方式时，应测定总氯。 - 采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧。 - 采用二氧化氯消毒方式时，应测定二氧化氯；采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。 |  |  |  |  |  |

加氯选型

依据水厂提供数据得出，吨水加氯量3mg/L

- 供水规模：5×104m3/d，则每天总加氯量：150kg。

- 每小时有效氯量：150kg/d ÷20小时/天=7.5kg/h。

- 建议选择有效氯7kg/h设备，2台（1用1备）满足水厂消毒要求。

- 产品规格：7k/h。

- 项目实施简要

- 次氯酸钠发生器系统组成

- 软化水单元

- 冷热交换单元

- 溶盐制备单元（含盐水精制）

- 稀盐水制备单元

- 电解电极总成单元

- 电解液输送单元

- 整流电源单元

- 安全排氢单元

- 酸洗单元

- 系统控制单元

- 次氯酸钠存储单元

- 投加自动化系统单元

- 项目部分实施简介

- 消毒配置

| - 单位名称 | - 每天供水量 | - 每天加氯量 | - 设备选型 | - 单台主机尺寸 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水厂 | - 5×104m3/d | - 150kg | - 7k/h | - 2550×1500×2250 | - 2 | - 1用1备 |

- 加氯设备间

- 拆除二氧化氯发生器、基础及各管道。

- 拆除盐酸、亚氯酸钠储罐及基础。

- 建议拆除隔离墙。

- 每个房间开通过道门，方便维护。

- 详见设备布置图。

- 设备主机外壳

采用外壳包装美观整体，具有防尘、防潮、散热孔等功能；通过可视视窗观察电解状态以及电极结垢状态；外壳材质：碳钢，内外碳钢喷涂。

- 软水制备单元

- 软化水可采用一用一备，确保设备运行不受影响。

- 软水处理量：2-3m³/h，采用双阀双罐，处理后的软水硬度≤10mg/L；

- 水压要求≥0.3MPa。

- 本次采用溶盐罐

- 用盐量、溶盐储罐容积计算

- 每天总有效氯150kg

- 每日耗盐：3.0*150=450（kg）

- 按9天用盐量：9*450=4050（kg）

- 盐罐容积：4050/0.84=4821（L）

- 选择溶盐储罐：5000L

- 溶盐用水，采用随设备提供的软水装置制备的软化水，自动为溶盐池补水。

- 采用静态溶盐无需动力搅拌（节约能耗），采用技术静态溶盐 。

- 加盐方式：斗式加盐机，每小时加盐3t。

- 稀盐水配比系统

- 创新型工艺系统，采用无电耗稀盐水自动配比系统，采用精准配制制备浓度稳定的2.5%稀盐水（电导率：42us/cm），确保后续的稳定同时减少故障率。

- 系统包含：稀盐水配比装置、稀盐水罐、稀盐水输送泵；选择稀盐水罐，并配置液位变送器，稀盐水配比自动运行确保稀盐水罐保持正常液位。

- 稀盐水配比系统满足2台设备需要。

- 电解槽措施

- 7k/h每套设备2根电解槽。

- 电解槽材质：透明有机玻璃，可通过视窗观察电极结垢状态；

- 电解槽出口有温度、液位保护。

- 设置倒流孔、排氢通道，稀盐水得到充分电解，氢气顺畅排出。

- 溶液储罐

- 设置溶液储罐：2个6000L，满足12小时用量。

- 设置静态液位变送器，在线检测储罐液位。

- 配有溶液进口、风机管道入口、排氢管道。

- 溶液储罐设置高、中、低液位控制，低液位时设备自动开启；高液位时设备自动停止运行。

- 为了节省运行费用，建议采用优惠电价运行。

- 假如优惠电价时间段为6小时；

- 同时开启2台设备运行，可制备120kg有效氯溶液；

- 制备的溶液满足12小时用量，节约运行费用。

- 加氯点、投加泵流量及数量

- 预氧化前加氯一处

- 加氯泵流量计算（投加量2mg/L）：（5*20/24）*125≈521（L/h）

- 选择系数1.2，最大流量521*1.2≈626（L/h）

- 参选计量泵：选用700L/h,2台（1用1备）

- 后加氯一处，2个清水池

- 加氯流量计算（投加量预估1g/t）：（5*10/24）*125≈260（L/h）

- 选择系数1.2，最大流量260*1.2≈312L/h

- 参选计量泵：选用400L/h，2台（1用1备）

- 清水池加氯方式：1路加氯总管分2路至各清水池加氯管道井。

- 经过消毒后的出厂水确保余氯值：0.3mg/L～1.0mg/L调节。

- 安全保证措施

- 室内高处设置排氢总成，将系统中的氢气汇总至排氢总成引至室外。

- 电解槽上的排氢技术，瞬间释放电解过程成产生的氢气，电解槽内氢气不会 积存，随时将氢气移除电解槽不会对电解槽产生任何伤害更不会产生爆炸。

- 溶液存储罐配置两台风机，将储罐残存的氢气及排氢总管内的氢气稀释至0.7%安全浓度，排至室外。

- 配置一套氢气报警仪，检测氢气泄露及时报警等后续保障工作。

- 电极酸洗：

- 采用移动酸洗装置（规避风险），配置酸洗小车。

- 配置酸洗小车容积100L，可选用5%稀盐酸或柠檬酸。

- 设备运行1000小时或通过主机视窗观察电极是否结垢，清洗约10分钟。

- 若选择次氯酸钠发生器专用盐，酸洗可延长至一年。

- 控制系统

- 配置一套PLC，实现一控二，实现系统自动安全运行并配有紧急停车按钮。

- 根据现场需要实现溶液投加自动化。

- 系统停水状态

系统所需用水为水厂供水，通过软化后去除水中的钙镁离子，用于溶解盐、配置稀盐水。通过水压检测判定是否停水，设定供水压力0.2～0.3MPa，水压正常给系统提供开机信号（充分条件）；无水压时提供信号给系统（必要条件），系统停止运行。系统运行中停水，各工作单元将处于停止状态，水压恢复正常，系统自动恢复运行。

- 系统停电状态

系统所需电源为三相五线制，为系统提供动力电源，包含：稀盐水输送泵、整流电源、风机、投加泵、冷热水一体机（若有）、各类仪表等。停电系统将无法运行。运行但当中停电，系统各单元将恢复到起始状态；来电时系统需手动恢复运行。

- 停水停电时系统安全状态

系统运行中突然停水或停电，电解槽内的氢气应迅速释放，否则会非常危险，电解槽排氢采用物理方法瞬间释放槽内氢气，不受停水停电影响。

- 投加自动化

- 采用PLC+触摸屏，可对发生器系统进行运行控制。发生器系统各设备均可进行就地控制和PLC远程控制的切换功能，便于设备调试和检修。

- 次氯酸钠制备系统根据储罐液位自动运行，并根据氢气探测器、风机运行状态等进行保护，通过以太网或者其他网络将运行数据接入水厂加药间PLC控制柜，中控室监控运行。

- 依据用户要求可实现如下方式

- 流量控制-----开环控制；

- 余氯控制---闭环控制；

- 流量+余氯复合控制；

- 次氯酸钠发生器上的工艺参数均可实现就地、远传或APP。

- 设备清单

- 次氯酸钠发生器7k/h配置清单

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 电解系统单元（含电解控制系统软件、次氯酸钠发生器控制系统软件） |  |  |  |
| 1 | 次氯酸钠发生器主机 | 型号：7k/h 产氯量：7000g/h 浓度：≥8g/L 直流耗电量：≤3.8kwh/kgCl2 交流耗电量：≤4.5kwh/kgCl2 耗盐量：≤3.0kg/kgCl2 主机架尺寸：2350×1300×1900 | 套 | 2 |
| 2 | 电解电极总成 | 型号：DJC-7k 阳极：纯钛基材+涂层 阴极：纯钛基材制作 电极结构：板式电极 酸洗：酸洗型 电解槽体：管状电解槽，有机玻璃材质 入口、出口温度检测、电解槽出口液位开关 | 套 | 2 |
| 3 | 电解电源 | 型号：OR-GF35 装机功率：35KW/台 冷却方式：强制风冷 输入电压：AC380V/50Hz ± 10% | 台 | 2 |
| 4 | 控制系统 | 控制系统软件V1.0 | 套 | 1 |
| 二 | 软化水单元 |  |  |  |
| 1 | 软化水 | 型号：ORRS-2 流量：2m3/h 形式：双阀双罐 水压：≥0.2MPa 配套阀门管路等 | 套 | 1 |
| 2 | 控制阀 | 流量控制型 | 个 | 2 |
| 3 | 树脂 | C100E | L | 150 |
| 三 | 溶盐（含溶盐控制系统软件、盐位监测控制系统软件） |  |  |  |
| 1 | 溶盐 | 型号：PT-5000 容积：5000L 材质：PE | 套 | 1 |
| 2 | 饱和盐水收集器 | 型号：YSJ-Ⅰ 盐水流量：Q≥90L/h | 套 | 1 |
| 3 | 布水器 |  | 套 | 1 |
| 4 | 自动补水装置 |  | 套 | 1 |
| 5 | 进水电动阀： | 材质UPVC，DN50 | 个 | 1 |
| 四 | 稀盐水制备系统单元 |  |  |  |
| 1 | 稀盐水混合装置 | 无电耗稀盐水配比 型号：XP-1000 稀盐水浓度≤3% 软水电子流量计 软水电动阀 饱和盐水调节阀等 尺寸：1500*600*300 | 套 | 1 |
| 2 | 稀盐水罐 | 型号：PT-1500 容积：1500L 材质：PE | 个 | 1 |
| 3 | 稀盐水输送泵 | Q：90L/min, H：8mm N：180w 通径：DN25 防护等级：IP55 | 台 | 2 |
| 五 | 储存系统单元（含电解盐水型存储控制系统软件） |  |  |  |
| 1 | 立式储罐 | 型号：PT-6000 容积：6000L 材质：PE | 个 | 1 |
| 2 | 透明液位管 | 材质：UPVC | 个 | 1 |
| 3 | 配套管路辅材 | 溢流管、弯头、三通等安装辅材 | 批 | 1 |
| 六 | 系统安全排氢单元 |  |  |  |
| 1 | 排氢总管 | 汇集所有氢气引致室外 材质PVC 管道：Ф90 | 批 | 1 |
| 2 | 氢气分离器 | 电解槽上排氢装置 型号：FLQH2-7k 氢气释放量≥3m³/h | 套 | 2 |
| 3 | 管道排氢 | 释放电解槽出口至储罐管道上氢气 | 批 | 1 |
| 4 | 电解槽出液排氢管 | 材质：UPVC DN32 | 米 | 若干 |
| 5 | 溶液储罐排氢管 | 材质：UPVC DN32 | 米 | 若干 |
| 6 | 管道排氢 | 释放电解槽出口至储罐管道上氢气 | 批 | 1 |
| 7 | 储罐排氢风机 | KF-180W 风机风量：360m³/h 风压：1100Pa 电源：220VAC 功率：0.18kw | 台 | 2 |
| 8 | 风压开关 | 范围0.1 - 10KPa 精度10Pa 启动方式：电动材质：PP | 个 | 1 |
| 七 | 投加系统（含投加控制系统软件） |  |  |  |
| 1 | 前加氯计量泵 | 流量：700L/h 压力：0.35MPa 泵头材质：PVC 电压：380VAC 功率：0.75kw | 台 | 2 |
| 2 | 后加氯计量泵 | 流量：400L/h 压力：0.5MPa 泵头材质：PVC 电压：380VAC 功率：0.37kw | 台 | 2 |
| 3 | 计量泵附件 | DN25 安全阀 背压阀 阻尼器 Y型过滤器 进出口阀门管路等 | 套 | 3 |
| 3 | 计量泵撬装支架 | 材质：铝型材或碳钢喷塑 | 套 | 1 |
| 八 | 酸洗单元 |  |  |  |
| 1 | 酸洗装置 | 移动酸洗小车 电解槽循环酸洗、冲洗等 酸洗时间≥1000小时 | 套 | 1 |
| 2 | 酸洗罐 | 型号：PT-100 容积：100L 材质：PE | 个 | 1 |
| 3 | 酸洗泵 | 流量：25L/min 扬程: 8m 通径：DN25 功率：90w 电源：220VAC 防护等级：IP55 | 台 | 1 |
| 九 | 系统仪表 |  |  |  |
| 1 | 控制柜 | 型号：KZX-Ⅱ PLC控制器 10寸触摸屏 变频器 电气元件、接线端子等 材质：碳钢喷涂 尺寸：1800*700*400 | 套 | 1 |
| 2 | 压力变送器 | 型号：BR-20S 量程：0-1.0MPa 数字显示 精度：±1% 输出：4-20mA 电源：24VDC/220V | 台 | 1 |
| 3 | 静态液位变送器 | 型号：BR-40S 量程:0-2米 数字显示 精度：±1% 输出：4-20mA 电源：24VDC/220V | 台 | 1 |
| 4 | 电导率 | 型号：EC410 测量范围：0.00us/cm～199.9ms/cm 精度：±1% F.S 输出：4-20Ma或486 电压：220VAC | 台 | 1 |
| 5 | 静态液位变送器 | 型号：BR-40S 量程0-3米 数字显示 精度：±1% 输出：4-20mA 电源：24VDC/220v | 台 | 1 |
| 6 | 氢气检测仪 | 型号：HFT-EX 测量范围：5-100%LEL 精度：±5% 输出电流：4-20 mA 防护等级：IP65 | 台 | 1 |
| 7 | 电子流量计 | 测量范围：0.12...2.4 m³/h 精度：± 2 % 输出：4-20Ma 防护等级：IP 65 | 台 | 2 |
| 8 | 浮子流量计 | 测量范围：0.2-2m³/h 精度：±5% 防护等级：IP65 | 台 | 1 |
| 9 | 温度传感器 | 测量范围：0-100° 精度：±5% 输出：4-20Ma 电压; 24VDC/220v | 台 | 4 |
| 10 | 电磁流量计 | 测量范围：100-1000L/H 测量精度：±5% 防护等级：IP65 输出：4-20Ma 电压; 24VDC/220v | 台 | 2 |
| 11 | 液位开关 | 型号：LK-Ⅰ 型式：触点 状态：开关量 材质：四氟 | 个 | 1 |
| 十 | 附属设备 |  |  |  |
| 1 | 加盐机 | 型号：YS-3T-159 料量：3t/h 功率：3kw | 台 | 1 |
| 2 | 冷热水交换 | 型号：CH02-05AD-9H 流量：3000L/h 温差：10℃ 功率：4.86+9kw DN25 | 套 | 1 |
| 十一 | 安装调试系统 |  |  |  |
| 1 | 配套UPVC管件、阀门 | UPVC材质 耐压：1.0MPa | 批 | 1 |
| 2 | 电线电缆 | 系统内部电缆：动力线、信号线、屏蔽线等 | 批 | 1 |
| 十二 | 控制模式（用户提供仪表） |  |  |  |
| 1 | 余氯检测仪 | 控制滞后时间长。 | 套 | 1 |
| 2 | 电磁流量计（比例） | 水质恒定，现场比对测定。 | 套 | 1 |
| 3 | 复合控制：流量+余氯 | 流量最为主参数，余氯副参数，控制准确 |  |  |

- 次氯酸钠发生器系统

- 消毒名称

采用安全的消毒方式，电解盐水次氯酸钠发生器，原料：盐+电+水。

- 项目内容

- 设备产量（有效氯）：7kg/h

- 规格：7k/h  数量2台

- 制备次氯酸钠溶液，浓度≥0.8%

- 运行方式：全自动运行

- 系统技术指标

- 有效氯浓度                                ≥8.0g/L

- 电流效率：（电解槽流过一定电量，产氯量与理论值之比）≥92%

- 盐耗： （生产每公斤有效氯需要消耗盐多少公斤）≤3.0kg/kg.Cl2

- 直流电耗：（生产每公斤有效氯需要耗电多少度）≤3.8kwh/kg.Cl2

- 电极形式                       板式双极性

- 电极片材质                      钛材

- 阳极涂层                       稀有金属氧化物

- 析氯电位               （氯离子析出最低电位值）≤1.13V

- 阳极寿命强化试验失效时间                       ≥200h

- 阳极累计使用寿命          （阳极运行能力体现）  ≥5y

- 阴极使用寿命  （确保正常电解盐水时电极不受损伤）≥20y

- 电解槽材质  （便于观察电极结垢） 有机玻璃（PMMA）寿命≥5y

- 稀盐水浓度               （电解所需要的盐水浓度）2.5%-3%

- 电解液入口温度：（水温在一定范围内电解产生的副产物少）15℃～25℃

- 电解槽出液温度                             ≤40℃

- 电解液温升   （电解槽出口温度与入口温度差）≤16℃

- 酸洗周期               ≥1000h（若采用专用盐酸洗周期延长至1年）

- 发生器工作状态         全过程自动化控制，可24小时连续工作；

- 应用工程设计条件

- 用盐标准

| - 次氯酸钠发生系统所用盐应满足标准GB2721-2003（不含碘）或GB5461食品级精制盐。序号 | - 项目 | - 指标 |
| --- | --- | --- |
|  | - NaCl纯度 | - 97% |
|  | - 不溶物 普通盐 | - ≤ 0.1% |
|  | - 硫酸盐(SO4-） | - ≤ 2% |
|  | - 亚硝酸盐(NaNO2) | - ≤ 2mg/kg |
|  | - 总砷(As) | - ≤ 0.5mg/kg |
|  | - 铅(Pb) | - ≤ 2mg/kg |
|  | - 铜(Cu) | - ≤ 2mg/kg |
|  | - 镉(Cd) | - ≤ 0.5mg/kg |
|  | - 总汞(Hg) | - ≤ 0.1mg/kg |
|  | - 钡（Ba） | - ≤ 15mg/kg |
|  | - 氟（F） | - ≤ 2.5mg/kg |

- 供水要求

- 水质：自来水

- 供水量满足分别为： 2 m3/h（水厂）

- 进水压力范围：≥0.3MPa，水压稳定并连续供水

- 进水温度范围：5 -27℃

  - 供电要求

- 业主提供2路380V、50Hz供电线路（三相五线制）。

- 整流器供电，7k/h，装机功率35kW/台。

  - 环境及机房要求

- 环境温度 0-40℃，相对湿度0-95%。

- 机房要求：机房房顶应为平顶结构，且在房顶侧墙设置轴流通风机，保证房顶有良好通风，有条件的机房应开设可通风的窗户。

- 各种设备的设计、制造、测试所参照的主要标准

| -《次氯酸钠发生器卫生标准》 | GB 28233-2020 |
| --- | --- |
| -《环境保护产品技术要求电解法次氯酸钠发生器》 | HJ/T 258-2006 |
| -《工业用水软化除盐设计规范》 | GB/T 50109-2006 |
| -《给水厂次氯酸钠发生系统应用技术规程》 | T/CUWA 20057-2022 |
| 《水处给水厂次氯酸钠发生系统应用技术规程理设备技术条件》 | JB/T 293 |
| -《橡胶衬里化工设备》 | HG/T 206772-2013 |
| -《设备防腐橡胶衬里》 | HG/T 2451-1993 |
| -《低压配电设计规范》 | GB 50054-2011 |
| -《自动化仪表选型设计规范》 | HG 20507-2014 |
| -《控制室设计规范》 | HG 20508-2014 |
| -《仪表供电设计规范》 | HG 20509-2014 |
| -《标牌》 | GB/T 13306-2011 |
| -《信号报警及连锁系统设计规范》 | HG 20511-2014 |
| -《仪表系统接地设计规范》 | HG 20513-2014 |
| -《水处理设备油漆包装技术条件》 | ZBJ 98003-1987 |
| -《工业企业噪声控制设计规范》 | GB/T 50087-2013 |
| -《食用盐》 | GBT 5461-2016 |
| -《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB 50343 |
| -《电气装置安全工程接地装置施工及验收规范》 | GB 50169-2016 |
| -《生活饮用水卫生标准》 | GB 5749-2022 |
| -《水处理设备技术条件》 | NB/T 10790-2021 |
| -《水处理设备性能试验》 | GB/T 13922-2011 |

第七章 设计任务书

1、项目名称：焦作市博爱县城乡供水一体化支管网改建EPC采购项目

2、项目概况：博爱县清化镇街道办事处、鸿昌街道办事处两个办事处及月山镇、许良镇、柏山镇、磨头镇、孝敬镇、金城乡6个乡镇。项目施工内容包括铺设Φ160--Φ25mm供水支管网2084公里及管网土方开挖、阀门井砌筑、硬化路面（柏油或水泥混凝土地面）破除恢复等。

4、本设计任务书中未尽事宜或本设计任务书中内容与相关现行工程规范、规程、技术标准有矛盾的均以相关现行工程规范、规程、技术标准为准。

5、主要设计内容

本次工作设计内容符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》要求，主要包括：

一、方案设计阶段

（一）设计说明

（1）简述项目工程概况及现状用地分析，包括设计场地的自然条件、交通条件以及市政公用设施等工程条件。

（2）设计指导思想及设计原则，阐述设计目标、定位及理念，说明设计构思。

（3）各专项工程设计方案，包括给排水系统、初步设计及评审、地形地貌勘察测绘、施工图设计等内容。

（二）设计图纸

包含但不限于以下内容，按国家和省市相关标准执行。

（1）区位图

（2）用地现状图

（3）总平面图

（4）竖向设计图

（5）交通分析图

（7）主要节点设计图及效果图

（10）给排水、电气设计图等。

二、施工图设计阶段

（一）设计说明

（1）按专业分别编制施工图说明，说明内容以设计依据、工程概况及设计条件、工程技术措施为主。

（2）按专业分别编制设计图纸，主要包括总图设计、竖向设计、给排水设计、等专业。

（二）施工图图纸

包含但不限于以下内容，按国家和省市相关标准执行。

（1）图纸目录；

（2）总平面布置图；

（3）总平面索引图；

（4）总平面铺装及索引图；

（5）总平面竖向图；

（6）总平面放线图；

（7）竖向设计平面图、剖面（断面）图；

（8）建筑、构筑物布置平面图；

（9）、构筑物等平立剖图；

（10）水、排水系统平面图、系统图；

（11物料表、选材、成品选型（各种材料的颜色、尺寸）；

（12）水、电、建筑等各专业局部详图和必须图；

三、成果要求

1.方案设计成果为方案文本6套，包括设计说明和图纸。

2.施工图设计成果为施工图蓝图6套，及完整的CAD电子版图纸1套。

3.预算控制价和工程量清单纸质版6套及电子版1套。

## 4.工程竣工结算向甲方提供满足要求的竣工图纸。

## 5.配合甲方进行初步设计评审及图纸审查

# 第七章 投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

投标人：                       （企业电子签章或盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （个人电子签章或签字）

年	月	日

目	录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金

六、技术部分

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

- 我方己仔细研究了           （项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以投标综合费率      %，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          （¥         元）。

4．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约（支付）担保；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6.  其他需补充的内容：                      。

投标人：                （企业电子签章或盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （个人电子签章或签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

年    月    日

注：（如为联合体投标，仅牵头人提供）

（二）投标函附录

| 项目名称 | （项目名称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  |  |  |  |
| 投标内容 |  |  |  |  |
| 投标报价 | 投标综合费率： % |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |
| 投标质量 | 设计达到国家现行设计规范要求，施工质量达到合格。 |  |  |  |
| 质量保修期 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 |  | 注册证书编号 |  |
| 设计负责人 | 姓名 |  | 注册证书编号 |  |
| 施工技术负责人 | 姓名 |  | 职称证号 |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |
| 需要说明的问题及承诺 |  |  |  |  |

投标人：                （企业电子签章或盖公章）

法定代表人或其委托代理人：       （个人电子签章或签字）

年    月     日

注：（如为联合体投标，仅牵头人提供）

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月     日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入文档，不允许临时胶粘）

投标人：                 （企业电子签章或盖公章）

年    月     日

注：（如为联合体投标，仅牵头人提供）

## 三、授权委托书

本人      （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：                          （企业电子签章或盖公章）

法定代表人：                     （个人电子签章或签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （个人电子签章或签字）

身份证号码：

年    月    日

委托代理人身份证扫描件 （本证件需直接扫描（正、反面）插入文档，不允许临时胶粘）

注：（如为联合体投标，仅牵头人提供）

## 四、联合体协议书（如有）

（如有需要，格式可以调整）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员一名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加 （招标人名称）        （项目名称）（以下简称本工程）的招标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                         （某成员单位名称）为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目申请文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交申请文件，履行联合体协议规定的工作内容，承担工作范围内的责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署申请文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：  （ 牵头人）   承担本项目的      工作；       （成员一）承担本项目的        工作；     （成员二）承担本项目的           工作。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：请各方视联合体成员数量自行删减本联合体协议格式。

牵头人名称：                         （企业电子签章或盖公章）

法定代表人：                 （个人电子签章或签字）

成员一名称：                     （企业电子签章或盖公章）

法定代表人：                   （个人电子签章或签字）

成员二名称：                    (企业电子签章或盖公章)

法定代表人：                （个人电子签章或签字）

年    月    日

## 五、投标保证金

投标人应在此提供汇款凭证、基本户开户许可证或保函的扫描件。

## 六、技术部分

（一）设计实施方案

（格式自拟）

（二）施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式表达标书内容完整性；主要施工方案、质量管理体系与措施、安全、文明、环保管理体系与措施、工程进度计划与措施、拟投入资源配备计划、风险管理措施、企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对施工现场实施信息化监控和数据处理等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  计划开、竣工日期和施工进度横道图（或网络图）

附表四  临时用地表

附表五  施工平面布置图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 ( kW ) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：计划开、竣工日期和施工进度网络图（或进度表）

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表四：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：表后应按招标文件资格要求附相应人员（应包括项目经理、设计负责人、施工技术负责人等主要管理人员）的注册证书或岗位证书及身份证等相关证件及社保缴纳证明等。

- （二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

（注：表后应附相应人员的注册证书或岗位证书及身份证等相关证件。）

## 八、资格审查资料

（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）近年财务状况

投标人财务状况良好，没有处于被责令停业、财务被接管、冻结或破产状态，提供2021、2022、2023年度经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；成立年份不足一年的企业须提供银行出具的资信证明。（若为联合体投标，联合体各方均须提供）。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书的原件扫描件，具体要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（若为联合体投标，联合体任意一方提供）

### （四）新承接的项目情况表（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：“新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（若为联合体投标，联合体任意一方提供）

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

### （六）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                      （项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                                  （企业电子签章或盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （个人电子签章或签字）

年      月      日

（如为联合体投标，仅牵头人提供）

### （七）投标活动承诺书

全省房屋建筑和市政基础设施工程项目

招标投标活动承诺书

我承诺，在              项目招投标活动中，自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度规定，如有违反，愿承担相关法律责任。

承诺人（法人或委托代理人）（签字）：

联   系   电   话：

承诺人（盖章）

年   月   日

（如为联合体投标，仅牵头人提供）

### （八）项目经理无在建工程承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理        （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的任何职务。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：               （企业电子签章或盖公章）

法定代表人或其委托代理人：             （个人电子签章或签字）

年  月  日

注：联合体投标的由牵头人负责提供。

## 九、其他材料

（1）提供投标企业没有处于被责令停业、财务被接管、冻结，投标资格被取消，破产状态或在其他项目中无违法违规行为的书面承诺（加盖投标人单位公章，格式自拟），若发现投标人具有弄虚作假行为，一切后果由投标人承担；

（2）提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖投标人公章（须包含股东信息及股权变更信息），若为联合体投标，联合体各方均须提供。

（4）招标文件要求的及投标人认为需要提供的其他材料；

十、优惠及服务承诺

一、投标企业在参与该工程招投标时，必须对农民工工资保障金的问题做出以下承诺（如果施工企业不能做出以下承诺的，其投标文件作废标处理）：

1、施工企业在竞标时必须在标书中如实反映其以前所承建工程中工资支付情况，需特别注明截止竞标之日止，是否存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2、施工企业在竞标时必须承诺中标后能够按要求，及时、足额提交农民工工资保障金。

3、施工企业在竞标时必须在标书中承诺：一旦其承建的工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支。

二、投标企业应做出以下承诺：

1、有节能施工方法和保证质量的措施。

2、有扬尘、噪声污染等防治内容和责任承诺。

3、按照已审查合格的施工图设计文件要求进行施工的承诺。

4、有施工中一律禁止使用实心粘土砖，商品混凝土按有关规定执行的承诺。

5、承诺按《焦作市建设工程创建文明工地活动实施方案》（焦建[2004]193号）要求做好文明施工、争创文明工地的措施。

6、承诺本公司派驻工地项目部管理人员全部为本公司正式职工。

7、承诺不挂靠资质承包工程、不围标串标承接工程，一旦发生，招标人可以中止中标资格的承诺；

8、施工现场严格落实“六个百分百”、“两个禁止”出具承诺书：

（1）施工过程中必须做到六个100%，即施工工地周边100%围挡、土方和散碎物料100%覆盖、出场车辆100%冲洗干净、主要场区及道路100%硬化、渣土等车辆100%密闭运输、拆除工程和土方工程 100%湿法作业；

（2）施工现场必须做到两个禁止，即禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆。7.4遵守国家有关环保法律、法规与政策承诺书。

9、承诺中标后施工期间与周边环境的协调由投标人自行解决，如有必要，招标人提供协助。

## 中小企业声明函

## （1）中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员 	     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日 期：

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）和《关于 印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》(财库﹝2020﹞46号)相关规定。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## （2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的	   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（个人签字或盖章）

日  期：

注：该声明函是针对残疾人福利性单位的，若本单位非残疾人福利性单位投标时不用提供该声明。

## （3）监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件1：                           硬件特征码承诺书

致：            （招标人名称）

我方在此承诺：

我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

投 标 人：                      （企业电子签章或盖公章）

年   月    日

（如为联合体投标，仅牵头人提供）